SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY

POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE

NAZYWANY W DALSZEJ CZĘŚCI SPECYFIKACJI RÓWNIEŻ „PUM”

UL. RYBACKA 1, 70-204 SZCZECIN

FAX: (91) 48-00-769

e-mail: dzppum@pum.edu.pl

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

PONIŻEJ WARTOŚCI, O KTÓREJ MOWA W ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA:

Remont pięciu budynków pensjonatowych murowanych 
na terenie ośrodka wczasowego PUM w Szczecinie 
przy ul. Sportowej 6 w Barlinku

PRZETARG ZNAK: DZP-262-17/2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych ustawą 
z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 
ze zm.) zwanej w dalszej treści „ustawą”.

Szczecin, dnia 24.03.2016 r.					........................................................

Zatwierdzam

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ, składa 
się z następujących części:

Część I:	Instrukcja dla Wykonawców,

Część II:   	Projekt Umowy.

Integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią Załączniki:

Załącznik nr 1:		Formularz oferty,

Załącznik nr 2:	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,

Załącznik nr 3:	Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy,

Załącznik nr 4:		Lista albo informacja, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy,

Załącznik nr 5:		Wykaz wykonanych robót w ciągu ostatnich pięciu lat,

Załącznik nr 6: 		Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 			zamówienia;

Załącznik nr 7:	Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,

Załącznik nr 8:	Specyfikacja Techniczna (Nr 1) Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz załącznikami;

- Zestawienie okien tarasowych

- Zdjęcia poglądowe (7 szt.)

- Etap 1 - Przedmiar

- Etap 1 - Przedmiar

Załącznik nr 9:	Specyfikacja Techniczna (Nr 2) Wykonania i Odbioru Robót Elektrycznych i Teletechnicznych wraz z załącznikami;

- Rzut pawilonów

- Schemat rozszycia kabla światłowodowego

- Schemat instalacji internetowej i RTV oraz okablowania SSWiN

- Schemat kanalizacji teletechnicznej

- Mapa w skali 1:500

- Przedmiar robót

- usunięto

- Projekt budowlano-wykonawczy

## INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY

§1

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie zadnia 
pn. „Remont pięciu budynków pensjonatowych murowanych na terenie ośrodka wczasowego PUM w Szczecinie przy ul. Sportowej 6 w Barlinku”. Kod CPV: 45000000-7	 Roboty budowlane..

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SIWZ oraz w załącznikach, a w szczególności w:

  - Specyfikacji Technicznej (Nr 1) Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
– (Załącznik nr 8 do SIWZ) wraz załącznikami;

Zakres prac obejmuje etapy:

- Etap 1 – prace związane z remontem tarasu oraz zakres prac branży teletechnicznej;

- Etap 2 – obejmuje prace związane z remontem elewacji oraz prace wewnętrzne w pawilonach.

  - Specyfikacji Technicznej (Nr 2) Wykonania i Odbioru Elektrycznych i Teletechnicznych (Załącznik nr 9 do SIWZ) wraz z załącznikami;

- Wycenę należy sporządzić w oparciu o załączniki (łącznie), o których mowa w ust. 2, a wszelkie rozbieżności między Specyfikacją Techniczną, Przedmiarem Robót, Projektem budowlanym i Dokumentacjami Wykonawczymi nie będą podstawą do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia.

- Miejscem wykonania robót są budynki pensjonatowe murowane na terenie ośrodka wczasowego PUM w Szczecinie przy ul. Sportowej 6 w Barlinku. Szczegółowo miejsce oraz zakres prac zostały określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Projekcie budowlanym.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania świadczenia zgodnie z zakresem wynikającym z postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożonej oferty. Przedmiot winien być wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami.

- Ilekroć w niniejszej SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o materiałach, wyrobach lub rozwiązaniach z podaniem norm, znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy 
„lub równoważne”. Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów oraz wskazane normy służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty/rozwiązania.

- Na przedmiot umowy, wykonawca zobowiązany jest zaoferować gwarancję i rękojmię 
za wady. Zamawiający wymaga by okres zaoferowanej gwarancji i rękojmi wynosił 
od 60 do 72 miesięcy.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy.

- Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

- Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie (BIOZ), który zostanie przekazany do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych pracowników oraz pracowników wszystkich podwykonawców zgodnie z następującymi przepisami:

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - w szczególności Dział X Bezpieczeństwo i higiena pracy.(Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych.  (Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30),

- Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. 2012 poz. 890),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne.( Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318).

- Stwierdzone przez upoważnionych pracowników Zamawiającego, naruszenia bezpieczeństwa i higieny pracy, przez pracowników Wykonawcy lub pracowników podwykonawców, będą sankcjonowane nałożeniem kar umownych, celem dyscyplinowania Wykonawcy do przestrzegania wymaganych przepisów BHP.

- Wykonawca jest zobowiązany do objęcia ubezpieczeniem o ubezpieczeniu z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

- Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac muszą być sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglądom, zgodnie z zaleceniami producenta.

- Nie wolno wykorzystywać sprzętu i narzędzi niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i narzędzi, który nie będzie narażał zdrowia i życia pracowników oraz osób postronnych, nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót lub nie spowoduje zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

- Sprzęt i narzędzia będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

- Wykonawca jest zobowiązany, dostarczyć na żądanie Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających, dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadku gdy jest to wymagane przepisami.

- Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

- Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

- Wszelkie rozbiórki elementów istniejących, niewykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robót, które generują odpady, muszą być usunięte z rejonu robót, posegregowane i właściwie dla określonych grup i rodzajów składowane oraz zutylizowane.

- Wykonawca robót w trakcie podjętych działań powodujących lub mogących powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, tak, aby:

- zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów podczas i po zakończeniu ich użytkowania,

- zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec powstawaniu odpadów,

- zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi,

- W przypadku wygenerowania odpadów należy z nimi postępować w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.

- Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia odpadów należy prowadzić z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych.

- W okresie budowy wszystkie odpady muszą być gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z łatwym dostępem dla specjalistycznych służb komunalnych i wywozowych, z którymi wykonawcy prac będą mieli zawarte stosowne umowy.

- Odbiorcy odpadów muszą legitymować się właściwymi zezwoleniami organów administracyjnych na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.

§2

Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta powinna obejmować całość zamówienia.

§3

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego 
i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

§4

Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

§5

Udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia

- Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia przy udziale podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom – w tym celu Wykonawca wypełnia wykaz podwykonawców, złożony na druku stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.

- Zamawiający nie określa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która część zamówienia nie może zostać powierzona podwykonawcom.

§6

Regulacje dotyczące podwykonawstwa w zakresie robót budowlanych

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie 
z podwykonawcą umowy o roboty budowlane w trybie przewidzianym w art. 6471 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

- Przekazywana Zamawiającemu w trybie przewidzianym w art. 6471 § 2 ustawy Kodeks cywilny umowa lub projekt umowy obligatoryjnie musi zawierać istotne postanowienia umowne określające w szczególności:

- przedmiot umowy,

- wynagrodzenie podwykonawcy,

- terminy i sposób płatności wynagrodzenia,

- terminy realizacji umowy.

- Przekazanie Zamawiającemu umowy lub projektu umowy między wykonawcą 
a podwykonawcą robót budowlanych musi nastąpić w formie pisemnej, 
za potwierdzeniem na adres: 70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1, Dział Techniczny, 
pod rygorem uznania go za bezskuteczne.

§7

Termin wykonania zamówienia

  - Zaoferowany termin wykonania w zakresie Etapu nr I nie może być dłuższy niż 40 dni oraz nie może być krótszy niż 25 dni od daty przekazania frontu robót w tym etapie.

  - Planowany termin przekazania frontu robót dla Etapu I określa się na 3 dni od dnia podpisania umowy.

  - Termin wykonania w zakresie Etapu nr II wynosi 40 dni od daty przekazania frontu robót w tym etapie.

  - Planowany termin przekazania placu budowy frontu robót dla Etapu II określa się na dzień 15.09.2016r.

§8

Warunki udziału w postępowaniu, wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie ustanawia minimalnego pułapu wymagań.

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

By warunek został spełniony Zamawiający wymaga wykazania:

- Należytego wykonania przynajmniej dwóch robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda z nich;

- Poprzez zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia należy rozumieć umowę, której przedmiotem była:

  - realizacja dowolnych robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej

lub

  - budowa budynku użyteczności publicznej

– obejmujących swoim zakresem przynajmniej branżę budowlaną 
i elektryczną;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia;

By warunek został spełniony Zamawiający wymaga wykazania dysponowania na czas realizacji zamówienia przynajmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie specjalności ogólnobudowlanej oraz jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży teletechnicznej;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający nie ustanawia minimalnego pułapu wymagań.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy Pzp.

- W celu wykazania spełnienia warunków opisanych w ust. 1, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ofercie nw. dokumenty:

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – wypełniony Załącznik nr 2 do SIWZ (celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy określonych 
w ust. 1);

- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 oraz 2a ustawy Pzp – wypełniony Załącznik nr 3 
do SIWZ (celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy określonych w ust. 2);

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy określonych w ust. 2);

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o braku przynależności, o których mowa w art. 26 ust. 2 d ustawy Załącznik nr 4 do SIWZ (celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy określonych w ust. 2);

- Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców 
– wypełniony Załącznik nr 5 do SIWZ; (celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy określonych ust. 1 pkt 2);

- Dowody dotyczące najważniejszych robót, określające czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedłożyć dowody w odniesieniu 
do tych robót, które zostaną przez niego przedstawione w zakresie wymaganym 
do wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia.

Dowodem może być poświadczenie lub inny dokument – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy określonych w ust. 1 pkt 2).

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; – wypełniony Załącznik nr 6 do SIWZ (celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy określonych w ust. 1 pkt 3);

- Ocena spełniania warunków uczestnictwa w postępowaniu dokonana zostanie 
w oparciu o przedłożone dokumenty na zasadzie spełnia/nie spełnia.

- W przypadku dostarczenia przez wykonawców dokumentów, o których mowa w ust. 3, 
w których wartości zostały podane w walutach obcych, Zamawiający w celu dokonania oceny spełnienia warunków uczestnictwa w postępowaniu dokona przeliczenia podanych wartości po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski obowiązującym na dzień, w którym zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu.

- Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w ust. 1 może polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp. W takiej sytuacji, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innego podmiotu w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w ofercie dokumentów dotyczących:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Jednocześnie w odniesieniu do podmiotu, na którego zasobach polega Wykonawca,

Zamawiający wymaga przedłożenia w ofercie:

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Oferty Wykonawców niespełniających warunków udziału w postępowaniu zostaną odrzucone.

§9

Wykaz innych wymaganych dokumentów

- Formularz ofertowy – wypełniony Załącznik nr 1 do SIWZ;

- Dowód wniesienia wadium, tj.: kopia dokonania przelewu na konto Zamawiającego, 
a w przypadku innych form wniesienia wadium, po zdeponowaniu ich w kwesturze PUM – dokument potwierdzający dokonanie tej czynności poświadczony za zgodność 
z oryginałem lub oryginał dokumentu wadialnego.

§10

Uregulowania dotyczące dokumentów, o których mowa w art. 25 ustawy Pzp

- Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 8, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli dokumenty, o których mowa w § 8 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 
lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

- Oświadczenia i dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione 
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii oświadczenia lub dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, 
a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone 
wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez wykonawcę.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w §8 ust. 3 pkt 3 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

              - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

§11

Udział w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy zgodnie z art. 23 ustawy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

- W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców:

  - w przypadku spółki cywilnej – umowy spółki,

  - w przypadku konsorcjum umowy zawierającej, co najmniej:

- oznaczenie stron,

- oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym nie może być samo złożenie oferty, lecz zrealizowanie zamówienia),

- oznaczony czas trwania umowy (co najmniej czas realizacji zamówienia 
i okres gwarancji oraz rękojmi, niedopuszczalne jest załączenie umowy przedwstępnej ani zawartej pod warunkiem wygrania przetargu),

- oznaczenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

- ustanowienie pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania umowy konsorcjum oraz dokonywania w niej zmian bez zgody zamawiającego, do czasu wygaśnięcia wszelkich zobowiązań związanych z umową o zamówienie publiczne.

- Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w §8 ust. 3 pkt 2-3.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą łącznie Formularz oferty oraz jeden komplet oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 8 i 9 a nie wykazanych w ust. 4.

- Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ustępach poprzedzających powinny być przygotowane w taki sposób, aby zamawiający mógł dowiedzieć się, jaki udział 
w wykonaniu zamówienia będzie miał każdy z wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełnić łącznie warunki, o których mowa w § 8.

§12

Informacja o sposobie się zamawiającego z wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

  - Zamawiający w toku postępowania o udzielenie zamówienia dopuszcza możliwość porozumiewania się:

    - za pośrednictwem faksu na nr: 91 48-00-769,

    - pocztą elektroniczną na adres: dzppum@pum.edu.pl

  - Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

§13

Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami

Zamawiający upoważnia do kontaktowania się z Wykonawcami, za pośrednictwem środków opisanych w §12, Panią Agnieszkę Przybycińską-Wieczorek w godzinach pracy Zamawiającego.

§14

Wymagania co do wadium

- Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

5 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100).

- Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, zgodnie z dalszymi postanowieniami SIWZ.

- Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U nr 42, poz. 275 z 2007, Dz. U nr 116, poz. 730 i 732, Dz. U nr 227, poz. 1505, z 2008 oraz Dz. U. 96 poz. 620 z 2010).

- Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto PUM w Szczecinie 
– Bank Zachodni WBK S.A. III O/Szczecin 06 1090 1492 0000 0001 0053 7752 
z dopiskiem: „wadium: DZP-262-17/2016”.

- Oryginał wniesienia wadium (nie dotyczy wadium w formie pieniężnej) musi zostać, pod rygorem odrzucenia oferty, zdeponowany w Kwesturze PUM do upływu terminu składania ofert lub załączony do złożonej oferty.

- Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność 
za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 12.

- Wykonawcy, którego oferta został wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium 
w terminie określonym przez zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 
o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika 
to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§15

Termin związania ofertą

- Termin związania wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin do składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą powoduje wykluczenie Wykonawcy 
z postępowania w trybie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy i odrzucenie oferty w trybie art. 24 
ust. 4 ustawy.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium (jeżeli jego wniesienie było wymagane) 
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

§16

Opis sposobu przygotowania oferty

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia może być wykorzystywana jedynie zgodnie z jej przeznaczeniem i nie może być przekazywana osobom trzecim.

- W celu otrzymania SIWZ, Wykonawca występuje do Zamawiającego z wnioskiem 
o jej przekazanie (nie dotyczy SIWZ pobieranej ze strony internetowej zamawiającego).

- Zamawiający przekazuje zainteresowanemu SIWZ nie później niż w terminie 5 dni 
od daty złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 2.

- Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami stanowiącymi załączniki do SIWZ i nie może być sprzeczna z ustawą oraz z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

- Przekazanie zainteresowanemu SIWZ następuje nieodpłatnie, z zastrzeżeniem 
art. 42 ust. 2 ustawy.

- Wykonawca złoży tylko jedną ofertę.

- Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Ofertę (wypełniony Formularz oferty wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami) sporządza się w języku polskim.

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

- Oferta winna być napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem – oferta może mieć także postać wydruku komputerowego. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

- Zaleca się, aby oferta była zszyta lub spięta (np. zbindowana) i posiadała ponumerowane strony.

- Oferta (wypełniony Formularz oferty wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami) musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z  innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, bądź przez jego wystawcę.

- Podpisy, złożone przez Wykonawcę w Formularzu oferty oraz innych formularzach zawartych w SIWZ, powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.

- Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę/osoby podpisującą ofertę.

- Wszystkie formularze zawarte w SIWZ, a w szczególności formularz oferty – winny być wypełnione ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ.

- Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do SIWZ.

- Wykonawca jest zobowiązany zamieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami 
w dwóch szczelnie zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach. Koperta zewnętrzna musi być zaadresowana na Zamawiającego i zawierać oznaczenie:

„Przetarg nieograniczony DZP-262-17/2016 „Remont pięciu budynków pensjonatowych murowanych na terenie ośrodka wczasowego PUM w Szczecinie przy ul. Sportowej 6 w Barlinku” nie otwierać przed 01.04.2016 r. godz. 11:00

Ponadto wewnętrzna koperta powinna być zaadresowana na Wykonawcę, 
aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

- Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się 
z treścią oferty.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w punkcie 18 i 19, z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie".

- Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

- Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

- Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej jak w ust. 18-19, 
z dodaniem słów „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

- Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wykonawca.

§17

Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

- Z zawartością ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu składania ofert.

- Dniem otwarcia ofert jest dzień, w którym upływa termin ich składania.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w pkt. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, o których mowa 
w art. 24 ustawy.

- Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem pkt. 11-12 oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w tej treści.

- W postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego w toku badania 
i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców sprecyzowania 
i dopracowania treści ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych, z tym 
że niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian w treści ofert oraz zmian wymagań zawartych w SIWZ.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

  - oczywiste omyłki pisarskie,

  - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 
do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie 
w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ 
na wysokość ceny.

- Zamawiający oceniając wyjaśnienia, o których mowa w pkt. 13, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych ustaw.

- Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  - jest niezgodna z ustawą,

  - jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
z zastrzeżeniem pkt. 12,

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

  - zawiera błędy w obliczeniu ceny,

  - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się 
na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 12 lit. c,

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny 
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom 
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie 
jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 19 lit. a również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

§18

Miejsce i termin składania ofert

- Oferty składa się w siedzibie zamawiającego mieszczącej się w Szczecinie przy 
ul. Rybackiej 1, w Kancelarii Ogólnej PUM (I piętro), do godz. 1000 dnia 01.04.2016 roku pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia.

- Oferty złożone po terminie podlegają zwrotowi bez ich otwierania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.

- Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu, zamawiający przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi 
na stronie internetowej określonej w dyrektywie - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ustawy.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert 
i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

§19

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 101 o godzinie 1100 
w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

§20

Opis sposobu obliczania ceny

  - Cena oferty (wynagrodzenie ryczałtowe) musi być podana w złotych polskich (PLN) 
w kwocie brutto, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
oraz uwzględniać całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie zamówienia.

  - Podana przez Wykonawcę cena oferty stanowi maksymalny koszt Zamawiającego 
w związku z realizacją zamówienia. Cena ta nie podlega negocjacji czy zmianie w toku postępowania z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

  - Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją wykonawczą oraz specyfikacjami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

§21

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walucie obcej.

§22

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty

| Lp. | Kryterium | Ranga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oferowana cena brutto | 85% |
| 2 | Termin wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie Etapu I | 10% |
| 3 | Okres gwarancji i rękojmi udzielonej na wykonane roboty | 5% |

- Wartość punktowa w kryterium 1 „Oferowana cena brutto” jest wyliczana wg wzoru:

Wartość punktowa ceny =

gdzie:

R – ranga ocenianego kryterium,

Cn - cena najniższa,

Cb - cena badana.

- Wartość punktowa w kryterium 2 – „Termin wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie Etapu I” jest obliczana wg wzoru:

Wartość punktowa =

R – ranga ocenianego kryterium,

Tn –  najkrótszy zaoferowany termin realizacji;

Tb – badany termin realizacji.

- Wartość punktowa w kryterium 3 – „Okres gwarancji i rękojmi udzielonej na wykonane roboty” jest obliczana wg wzoru:

Wartość punktowa =

R – ranga ocenianego kryterium,

Gn –  badany okres gwarancji i rękojmi;

Gmax – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji rękojmi;

Zamawiający informuje, że terminy zaoferowanych gwarancji i rękojmi muszą 
być równe. Dopuszczalny okres zaoferowanej gwarancji i rękojmi nie może 
być krótszy niż 60 miesięcy i nie dłuższy niż 72 miesiące.

§23

Udzielenie zamówienia

- Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę tego wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

- Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

§24

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem 
art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2.	Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli z postępowania nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy,

3.	Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, 
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

- Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć:

  - Ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na cały okres realizacji umowy na kwotę 
500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);

  - Kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ. Zamawiający informuje, że przedłożony kosztorys będzie miał charakter  informacyjny i pomocniczy.

  - Aktualny wykaz części zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z listą tych podwykonawców.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, 
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

§25

Zobowiązania wynikające z umowy

- Zobowiązania wynikające z umowy zostały określone w projekcie umowy, która stanowi Część II SIWZ.

- Wykonawca może w trybie zapytania wystąpić o wyjaśnienie postanowień w umowie 
(jak również w SIWZ), co do których ma wątpliwości. Tryb udzielania wyjaśnień określa niniejsza specyfikacja.

§26

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom.

- Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej wskazane w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. ustawy.

- Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy. Do odwołania stosuje się dalsze przepisy działu VI ustawy.

- Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2. ustawy.

§27

Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia – na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert, a także na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust.8.

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2 wpłynął po upływie terminu do jego składania lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

§28

Unieważnienie postępowania

- Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach, jeżeli:

  - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem lit. b) i c),

  - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono, co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu,

  - w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie zostały złożone oferty, co najmniej przez dwóch wykonawców niepodlegających wykluczeniu,

  - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

  - w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

  - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

  - postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

- Jeżeli dopuszczono możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis pkt. 1 stosuje się odpowiednio.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

  - ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

  - złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty 
nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

- W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający 
na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia 
o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia albo obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

§29

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca, którego oferta została wybrana winien najpóźniej z dniem podpisania umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z umowy, w następujących formach:

- w pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm. 4).

- W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie poręczeń bankowych, gwarancji bankowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych będą musiały być to dokumenty pochodzące od instytucji krajowych o charakterze bezwarunkowym 
i nieodwołalnym z klauzulą płatne na pierwsze żądanie oraz będą musiały być wystawione na okres wykonania przedmiotu umowy. Przed złożeniem zabezpieczenia treść gwarancji musi uzyskać akceptację zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z dokumentu gwarancji należytego wykonania umowy wszelkich zapisów, które mogą powodować nadmierne utrudnienia w wyegzekwowaniu roszczeń z gwarancji lub powstanie dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego.

- W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy 70% wartości wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia ostatecznego odbioru prac budowlanych potwierdzonych protokołem odbioru bez uwag. Pozostała kwota zostanie zwrócona lub zwolniona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie przeznaczone będzie na pokrycie wszelkich kosztów, odszkodowań, kar umownych i innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu, z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

OFERTA W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

„Remont pięciu budynków pensjonatowych murowanych 
na terenie ośrodka wczasowego PUM w Szczecinie 
przy ul. Sportowej 6 w Barlinku”

# OGŁOSZONYM PRZEZ PUM W SZCZECINIE

______________ dnia ___. ___ . ______r .

nazwa (firma) Wykonawcy

...............................................................

...............................................................

adres Wykonawcy

...............................................................

………………………………………...

Nr NIP ..................................................

nr telefonu ..............................................

nr telefaxu  .............................................

adres e-mail .............................................

- W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu na „Remont pięciu budynków pensjonatowych murowanych na terenie ośrodka wczasowego PUM w Szczecinie 
przy ul. Sportowej 6 w Barlinku”, znak: DZP-262-17/2016, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną ryczałtową kwotę:

netto: ........................................ zł

brutto: ........................................... zł,

Brutto (słownie złotych: .......................................................................................................

.................................................................................................................................. ..../100)

W tym podatek VAT według obowiązującej stawki ........ na kwotę: ................zł.

- Na przedmiot zamówienia oferujemy …... miesięczny okres rękojmi i gwarancji.

- Zamówienie zrealizujemy w terminie:

- Przedmiot zamówienia w zakresie Etapu I zobowiązujemy się wykonać 
w terminie ………………. dni kalendarzowych od daty przekazania frontu robót w I   Etapie.

- Przedmiot zamówienia w zakresie Etapu II zobowiązujemy się wykonać 
w terminie do 40 dni kalendarzowych od daty przekazania frontu robót w II  Etapie”.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.

- Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu, przed podpisaniem umowy przedłożę ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na cały okres realizacji umowy na kwotę 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy).

- W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (najpóźniej w dniu podpisania umowy) w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100): zostało wniesione w formie ................................................................................ (dowód wniesienia wadium dołączony do oferty poświadczony za zgodność z oryginałem).

Wadium wniesione w gotówce należy zwrócić na konto:

Nazwa i adres odbiorcy: ............................................................................

Bank: .........................................................................................................

Nr konta: ...................................................................................................

- Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.*

Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach *

………………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

Oferta musi zawierać spis treści z podaniem stron, na których znajdują się poszczególne dokumenty i załączniki.

1........................................................

2.......................................................

3........................................................

4.......................................................

5........................................................

6.......................................................

.......................................................

podpis osoby /osób/ upoważnionej

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy :

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

* W razie niemożności spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt. 2, 3 lub 4 samodzielnie, zobowiązuję się do przedstawienia pisemnego zobowiązania podmiotów, o których mowa w art. 26 ust 2 b ustawy prawo zamówień publicznych do oddania 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

......................................., dnia ..................................

(miejscowość)

...........................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy :

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 2a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

......................................., dnia ..................................

(miejscowość)

.............................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

# LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ / INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

.................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

.....................................................................................................................................................................................

(adres wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Remont pięciu budynków pensjonatowych murowanych na terenie ośrodka wczasowego PUM w Szczecinie 
przy ul. Sportowej 6 w Barlinku”, znak: DZP-262-17/2016.

- Przedkładam(y) poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych), do której należy wykonawca, którego reprezentuję(jemy):

| Lp. | Nazwa | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

......................................., dnia ..................................

(miejscowość)

..........................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

- Informuję(jemy), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) nie należy 
do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

......................................., dnia ..................................

(miejscowość)

………........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Uwaga! Należy wypełnić pkt 1)  lub  pkt 2)

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT

| Lp. | Opis pracy podobnej (należy wskazać zakres, w tym branże) | Zamawiający | Termin realizacji | Całkowita wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

......................................., dnia ..................................

(miejscowość)

....................................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Imię i nazwisko | Uprawnienia i kwalifikacje | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

......................................., dnia ..................................

(miejscowość)

……………………..........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRĄ WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM

| Lp. | Zakres zamówienia powierzony podwykonawcy |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

Informuję(jemy), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) nie zamierza powierzyć podwykonawcom żadnej z części świadczenia.

*niepotrzebne skreślić

......................................., dnia ..................................

(miejscowość)

..................................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

CZĘŚĆ II SIWZ – PROJEKT UMOWY

# UMOWA

# O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NR ............./2016

zawarta w dniu …………………r. w Szczecinie pomiędzy:

Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Rybackiej 1, 
70-204 Szczecin, NIP 852-000-67-57, reprezentowanym przez:

Kanclerza PUM w Szczecinie – Pana mgr inż. Jerzego Piwowarczyka

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez: …………………………………………….

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zawarta została umowa następującej treści:

- Ogólne oznaczenie przedmiotu umowy

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane 
w zakresie zadania pod nazwą: „Remont pięciu budynków pensjonatowych murowanych 
na terenie ośrodka wczasowego PUM w Szczecinie przy ul. Sportowej 6 w Barlinku” – sygn. DZP-262-17/2016.

- Przedmiot umowy i zakres rzeczowy robót, o których mowa w ust. 1 należy wykonać zgodnie z zakresem robót określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w szczególności w:

- Załączniku nr 8 do SIWZ: Specyfikacja Techniczna (Nr 1) Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz załącznikami;

- Załączniku nr 9 do SIWZ: Specyfikacja Techniczna (Nr 2) Wykonania i Odbioru Elektrycznych i Teletechnicznych wraz z załącznikami;

- Ofercie Wykonawcy.

- Przedmiot umowy należy wykonać w oparciu o załączniki (łącznie), o których mowa w ust. 2, oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami obowiązujących przepisów w tym z przyjętymi do stosowania w Polsce normami i aktami prawnymi dotyczącymi warunków technicznych oraz wymaganiami Zamawiającego podanymi w Specyfikacjach Technicznych i przyjętą technologią a wszelkie rozbieżności między Specyfikacjami Technicznymi, Przedmiarami Robót i Dokumentacjami Wykonawczymi nie będą podstawą do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia. Przedmiary robót wszystkich branż mają charakter wyłącznie pomocniczy.

- Wykonawca zapoznał się z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 pkt 1-2 umowy, nie wnosi do nich uwag i uznaje za podstawę do realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonanie robót budowlanych

§2

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych z materiałów własnych 
i na podstawie dokumentacji przetargowej. Wszelkie zmiany i odstępstwa wymagają pisemnej zgody i akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika robót, który będzie sprawował ze strony Wykonawcy kontrolę nad prawidłowością i terminowością prac objętych umową. Kierownik robót musi posiadać wymagane ustawą Prawo budowlane, uprawnienia budowlane, w zakresie zgodnym z SIWZ.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność kontraktową z tytułu przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności w zakresie właściwej gospodarki odpadami.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych pracowników oraz pracowników wszystkich podwykonawców zgodnie z następującymi przepisami:

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - w szczególności Dział X Bezpieczeństwo i higiena pracy.(Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych.  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. 2012 poz. 890),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. 2005 nr 157 poz. 1318).

§3

Wykonawca oświadcza, że:

- zapoznał się z terenem robót, a także z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją zamówienia,

- posiada ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy).

§4

- W przypadku wykonania części robót, które ulegają zakryciu, a wymagają przeprowadzenia odbioru Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku poinformować w formie pisemnej o takiej sytuacji Zamawiającego.

- W sytuacji, o której mowa w ustępie 1 Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu oraz osobie sprawującej na rzecz Zamawiającego funkcję inspektora nadzoru gotowość do dokonania odbioru części robót w określonym terminie z minimum dwudniowym wyprzedzeniem.

- Po wykonaniu robót budowlanych – Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu w formie pisemnej gotowości przystąpienia do odbioru końcowego. Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.

- Jeżeli podczas odbioru końcowego, Zamawiający stwierdzi, brak wykonania wszystkich prac wymaganych w SIWZ – ma prawo przerwać czynności odbiorowe i odmówić odbioru, do czasu zakończenia wszystkich prac zawartych w zakresie zamówienia. Wykonawca po zakończeniu prac wykazanych jako brak, zobowiązany jest ponownie zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.

- Jeżeli podczas odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone usterki to fakt ten zostanie odnotowany w protokole odbioru ze wskazaniem rodzaju usterek i terminem ich usunięcia z zastrzeżeniem, że termin na usunięcie usterek nie może być dłuższy niż 10 dni.

- W przypadku stwierdzenia istotnych usterek w protokole odbioru końcowego, za dzień zakończenia wykonywania prac uznaje się dzień zakończenia usuwania usterek. 
O terminie zakończenia usuwania usterek Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej. Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru końcowego po usunięciu usterek w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.

- Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru dostarczy do Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od czynności odbiorowych:

  - dokumentację powykonawczą potwierdzoną przez Kierownika robót;

  - protokoły odbiorów częściowych;

  - protokoły badań sprawdzeń, pomiarów;

  - inne dokumenty niezbędne do użytkowania przedmiotu prac budowlanych.

- W dokonywaniu czynności odbiorowych muszą uczestniczyć uprawnieni przedstawiciele obu stron. Ze wszystkich czynności odbiorowych należy sporządzić protokół podpisany przez obie strony. W przypadku braku stawienia się przedstawiciela Wykonawcy w terminie odbioru, Zamawiający uprawniony jest do dokonania jednostronnego odbioru przedmiotu umowy.

- Do sporządzenia protokołów odbiorów częściowych stosuje się odpowiednio zapisy dotyczące odbioru końcowego.

- Wynagrodzenie

§5

- Z tytułu wykonania niniejszej umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………… zł brutto (słownie złotych: ………………..….) w tym podatek VAT  ……………….zł (słownie złotych: ……………………………..).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie materiały konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz obejmuje wynagrodzenie za wszelkie prace, jakie mogą być związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty transportu, atestów, certyfikatów, utylizacji odpadów, dokumentacji powykonawczej.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury w formie papierowej bez względu na termin wskazany na fakturze. Należna płatność wynagrodzenia Wykonawcy wraz z podatkami od towarów i usług (VAT) przekazywana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze.

- Za datę otrzymania faktury uważa się datę wpływu faktury w formie papierowej do siedziby Zamawiającego.

- Za płatność dokonaną po terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca ma prawo domagać się zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.

- Strony nie przewidują udzielania zaliczek na poczet realizacji umowy.

- W przypadku zatrudnienia Podwykonawców dodatkowo do faktury Wykonawca ma obowiązek załączyć oświadczenie wszystkich podwykonawców, o braku jakichkolwiek zobowiązań wynikających z zawartych umów z tymi podwykonawcami, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do umowy lub dowód zapłaty wszystkich należności na rzecz Podwykonawców. W przypadku niedoręczenia dokumentów opisanych wyżej Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność do czasu doręczenia stosownych dokumentów lub dokonać zapłaty bezpośrednio na rzecz podwykonawcy  i potrącić tę należność z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Terminy realizacji

§6

- Strony ustalają, że termin zakończenia robót budowlanych objętych niniejszą umową wynosi:

  - w terminie do …… dni kalendarzowych od daty przekazania frontu robót w I Etapie;

  - w terminie do 40 dni kalendarzowych od daty przekazania frontu robót w II Etapie;

- Za podstawę uznania wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje się sporządzenie  pisemnego protokołu odbioru końcowego prac bez uwag.

- Planowane przekazanie frontu robót dla Etapu I określa się na 3 dni od daty podpisania umowy.

- Po wykonaniu I Etapu robót bieg terminu wykonania zamówienia ulega zawieszeniu do dnia przekazania frontu robót w II Etapie.

Pozostałe postanowienia

§7

- Dopuszcza się wykonanie określonej części przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców pod warunkiem dopełnienia obowiązków opisanych w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z udziałem podwykonawców powierzając im wykonanie następujących części zakresu robót:

- ……………………………………………..

- ……………………………………….(* zapisy warunkowe w przypadku zgłoszenia podwykonawców)

Pozostały zakres robót Wykonawca wykona osobiście.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie 
z podwykonawcą umowy o roboty budowlane w trybie przewidzianym w art. 6471 § 2 ustawy Kodeks Cywilny.

- Przekazanie Zamawiającemu umowy lub projektu umowy między Wykonawcą
a podwykonawcą musi nastąpić w formie pisemnej, za potwierdzeniem na adres: 
ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin, pod rygorem uznania go za bezskuteczne.

- Umowa z Podwykonawcą musi zawierać:

  - zakres rzeczowo-finansowy robót powierzony Podwykonawcy;

  - zobowiązanie, że wynagrodzenie Podwykonawcy będzie płatne zgodnie z § 5 ust. 3 umowy;

  - termin wykonania zakresu robót powierzonych Podwykonawcy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami.

- Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 3 wymagają formy pisemnej oraz zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do udzielenia wszelkich informacji dotyczących Podwykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, za jakość i terminowość robót budowlanych wykonywanych przez podwykonawców.

§8

- Strony ustalają …… miesięczny okres rękojmi na przedmiot umowy. Bieg terminu  rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ………….miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

- Warunki gwarancji stanowią Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

- W przypadku wykrycia wady lub powstania awarii Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia wraz ze wszystkimi towarzyszącymi jej następstwami i skutkami pośrednimi w terminie maksymalnie 10 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Termin ten może zostać wydłużony za pisemną zgodą stron w przypadku uzasadnionych okoliczności technicznych.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym wyżej terminie Zamawiający może zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia poniesionych strat, w tym również korzyści utraconych, w przypadku powstania jakichkolwiek szkód powstałych w wyniku awarii lub podczas prowadzonych prac.

§9

Zamawiający zobowiązany jest do:

- przekazania placu robót,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- przystąpienia do odbiorów w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o ukończeniu robót i gotowości do ich przekazania Zamawiającemu,

- przekazania Wykonawcy posiadanej dokumentacji,

- dostarczenia na własny koszt mediów tj. energii elektrycznej, wody, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

§10

Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa,

- zabezpieczania frontu robót i zabezpieczenia mienia znajdującego się na terenie wykonywania robót, zapewnienia i przestrzegania przepisów ppoż. i BHP,

- usuwania na swój koszt wszelkich usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- zapewnienia objęcia funkcji Kierownika Robót przez osobę posiadającą uprawnienia w odpowiedniej specjalności,

- koordynowania robót własnych i ewentualnych podwykonawców,

- przejęcia i przygotowania (zabezpieczenia) placu robót,

- zmiany sposobu wykonywania robót w sytuacji, kiedy Wykonawca będzie je wykonywał wadliwie,

- umożliwienia i ułatwienia Zamawiającemu nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy,

- transportu, montażu i instalacji dostarczanych urządzeń i materiałów na swój koszt,

- przestrzegania całkowitego zakazu korzystania z toalet poza wskazanymi
w protokole przekazania placu robót,

- utrzymania terenu robót w należytym stanie i bieżącego usuwania na swój koszt materiałów rozbiórkowych,

- przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonych
i zamontowanych urządzeń,

- uzyskania zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem – udzielonego przez inspektorów nadzoru inwestorskiego PUM oraz przekazywanie na bieżąco: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejską normą, aprobat technicznych – dla tych materiałów oraz gwarancji producentów dla zamontowanych urządzeń oraz sprzętu;

- wykonanie na własny koszt odkrywki elementów budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich przykryciem,

- dostarczenia Zamawiającemu w przypadku upływu ważności polisy OC, o której mowa § 3 ust. 2, ważnego ubezpieczenia Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). Termin dostarczenia aktualnej polisy nie może być późniejszy niż 7 dni przed upływem ważności poprzedniej polisy.

- dostarczenia Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §11 ust. 1 w przypadku upływu jego ważności w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Termin dostarczenia nowego zabezpieczenia nie może być późniejszy niż 7 dni przed upływem ważności poprzedniego zabezpieczenia,

- przeprowadzenia wymaganych prób, pomiarów sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, na własny koszt;

- udokumentowania sposobu gospodarowania odpadami (dokumenty muszą być dołączone do dokumentacji powykonawczej);

§11

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferty brutto co stanowi kwotę ........................ zł (słownie:………………………………). Zabezpieczenie zostanie wniesione przed terminem zawarcia umowy, w formie: ..............................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwalniane:

  - 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego robót budowlanych potwierdzonych protokołem odbioru robót bez uwag,

  - 30% wartości w terminie 15 dni od dnia ukończenia biegu rękojmi na wykonane prace.

- Zabezpieczenie może być wykorzystane w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę na pokrycie wszelkich roszczeń Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy w tym na przekroczony termin wykonania.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż gotówka, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ważności zabezpieczenia na cały okres trwania realizacji przedmiotu umowy, którego dotyczy - w tym na przekroczony termin wykonania.

§ 12

- Z ramienia Zamawiającego funkcję inspektora nadzoru pełnić będzie:

- w branży konstrukcyjno-budowlanej …………………….,

- w branży teletechnicznej …………………….

- Przedstawicielem Zamawiającego – koordynatorem będzie ……………………………

- Inspektorzy nadzoru i koordynator działają w graniach określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( tj. Dz. U. 2013.1409 z późń. zm.)

- Z ramienia Wykonawcy funkcję kierownika robót pełnić będzie: …………………posiadający uprawnienia budowlane nr…………………..wydane w dniu……………………….

- W razie konieczności dokonania zmiany osoby kierującej robotami na inną osobę posiadającą stosowne uprawnienia Wykonawca winien złożyć do Zamawiającego odpowiedni wniosek celem zaakceptowania i sporządzenia aneksu do umowy. Osoba proponowana na stanowisko kierownika budowy musi spełniać wymagania opisane w SIWZ.

§ 13

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w następującym wymiarze:

- w przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron 
z przyczyn,  które leżą po stronie Wykonawcy - kara umowna będzie wynosiła 15% wartości wynagrodzenia umownego   brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

- w przypadku przekroczenia, terminu wykonania zamówienia lub etapu wykonania zamówienia – kara umowna będzie wynosiła 0,4% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy – za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku zgłoszenia do odbioru robót nie zakończonych w wysokości 0,4% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy  za każde zgłoszenie,

- w przypadku opóźnienia w usunięciu usterek, o których mowa w § 4 ust. 5 niniejszej umowy - kara umowna będzie wynosiła 0,2% wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1 brutto za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku opóźnienia w usunięciu wady lub awarii, o których mowa w § 8 ust. 4 niniejszej umowy - kara umowna będzie wynosiła 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku stwierdzenia przez uprawnionego pracownika Zamawiającego albo przez właściwy organ administracji publicznej naruszenia przez Wykonawcę przepisów, o których mowa w  § 2 ust. 4 umowy – kara umowna będzie wynosiła 1000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,

- za nie dotrzymanie postanowień § 10 pkt 13 w wysokości 1000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych)  za każdy protokolarnie stwierdzony przypadek,

- za nie dotrzymanie postanowień § 10 pkt 2 w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych) za każdy stwierdzony przypadek nie przestrzegania przepisów ppoż. i BHP.

- za powierzenie wykonania robót objętych niniejszą umową Podwykonawcy, z pominięciem trybu, o którym mowa w art. 6471 §2 kc- w wysokości 5.000 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- W przypadku jednoczesnego zaistnienia przesłanek do naliczenia kar umownych, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do  jednoczesnego naliczenia kar  umownych przy uwzględnieniu wszystkich dostępnych podstaw.

- Strony postanawiają, iż w przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych Zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych należności 
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 11 Umowy.

§14

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie pisemnymi aneksami pod rygorem nieważności.

- Zamawiający zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień przedmiotowej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w następujących okolicznościach i warunkach:

- gdy konieczność wprowadzenia modyfikacji wyniknie ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na mocy, których na Zamawiającego 
lub Wykonawcę nałożony zostanie obowiązek zrealizowania przedmiotu zamówienia w sposób różniący się od zaoferowanego w ofercie lub obowiązek zmiany trybu wykonania inwestycji – z zastrzeżeniem, że treść zmiany przepisów nie była uchwalona przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę;

- gdy podczas realizacji przedmiotu zamówienia ulegnie zmianie technologia wykonywania robót na lepszą funkcjonalnie od technologii przewidzianej w ofercie, pod warunkiem, iż nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, 
a Wykonawca przed zmianą umowy przedłoży do zaakceptowania Zamawiającemu projekt przewidywanych zmian w inwestycji wraz z kosztorysem;

- gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne na etapie zawierania umowy okoliczności uniemożliwiające zrealizowanie przedmiotu zamówienia
w sposób przewidziany w ofercie, a udzielnie w tym zakresie innego zamówienia publicznego w trybie ustawy prawo zamówienia będzie niemożliwe lub niecelowe 
ze względu na interes publiczny;

- w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub konieczności udzielenia zamówień uzupełniających mających wpływ na termin wykonania zamówienia podstawowego objętego umową. Ewentualna zmiana terminu wykonania umowy może 
w tym przypadku nastąpić w wymiarze odpowiadającym okresowi niezbędnemu do zrealizowania robót uzupełniających lub dodatkowych.

- Żadna ze stron nie może przenieść na inny podmiot obowiązków, uprawnień
i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

§15

- Zamawiający może jednostronnie odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym i naliczyć należną karę w przypadku:

- złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidacji Wykonawcy,

- opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu robót  dłuższego niż 15 dni,

- wykonywania robót niezgodnie z przepisami i zaleceniami Zamawiającego,

- zaprzestania realizacji niniejszej umowy przez okres przekraczający 15 dni,

- innego rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy,

- nie dostarczenia Zamawiającemu w przypadku upływu ważności polisy OC, o której mowa w § 3 ust. 2,

- nie dostarczenia Zamawiającemu w przypadku upływu jego ważności nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 11 ust. 1;

- Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty powstania przesłanki, o której mowa w ust. 1.

- Postanowienia ust. 1 i 2 nie narusza prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 bez wyznaczania dodatkowego terminu.

- Zamawiający ma prawo przyjąć tylko prawidłowo wykonaną część przedmiotu umowy oraz odstąpić od Umowy w pozostałym zakresie. W takim przypadku Zamawiający może żądać naprawienia szkody m.in. poprzez obciążenie Wykonawcy kosztami i wydatkami związanym ze zleceniem wykonania pozostałej części robót innemu Wykonawcy.

- Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 1 uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej określonej w § 13 ust. 1 pkt 1 umowy.

§16

### W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

### W przypadku o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy wykonanego do dnia otrzymania od Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy, 
a w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§18

Spory wynikłe na tle wykonania umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§19

- Umowa zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

§20

Integralną część umowy stanowią Załączniki: specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami, oferta Wykonawcy.

PODPISY STRON

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załącznikami do niniejszej umowy są:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,

- Oferta Wykonawcy,

- Polisa OC,

- Warunki gwarancji,

- Oświadczenie podwykonawcy.

Załącznik nr 4 do umowy

Warunki gwarancji

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace polegające na:

„Remont pięciu budynków pensjonatowych murowanych na terenie ośrodka wczasowego PUM 
w Szczecinie przy ul. Sportowej 6 w Barlinku” i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją.

- Termin udzielonej gwarancji wynosi ……. miesięcy licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego robót.

- Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i urządzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady.

- Zamawiającego reprezentuje Kanclerz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (zwany dalej: Kanclerzem).

- Kanclerz zobowiązuje się użytkować wykonany obiekt zgodnie z przeznaczeniem.

- Kanclerz może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- W przypadkach wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 10 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt własny.

- W przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub szkodą o bardzo dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.

- Powiadomienie o wystąpieniu wady Kanclerz zgłasza Wykonawcy telefonicznie, a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie szkody.

- W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Kanclerz może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Kanclerz ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W wypadku gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 10 dni lub ze względów technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić z Kanclerzem.

- Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.

- Sprawy związane z organizowaniem przeglądów gwarancyjnych i egzekwowaniem usunięcia wad, które wystąpią w okresie gwarancji prowadzi Kanclerz.

WYKONAWCA:

Załącznik nr 5 do umowy

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy: „Remont pięciu budynków pensjonatowych murowanych na terenie ośrodka wczasowego PUM w Szczecinie przy ul. Sportowej 6 w Barlinku”

Ja niżej podpisany, będący należycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(firma podwykonawcy)

Niniejszym oświadczam(y), że:

- Wszelkie roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane Nr……… z dnia …………… zawarta z (firma Wykonawcy) wymagalne w całości/części* do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zostały zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości.

- Do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę …………. zł brutto, słownie……………………………………………….. zł i stanowi ona bieżące rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przysługującego na podstawie umowy wskazanej w pkt 1.

- Między podwykonawcą, a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem lub zmianą roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

……………….…………………………………..

Data, pieczęć i podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Podwykonawcy

*właściwe podkreślić