SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:

POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE

NAZYWANY W DALSZEJ CZĘŚCI SPECYFIKACJI RÓWNIEŻ „PUM”

UL. RYBACKA 1, 70-204 SZCZECIN

FAX: (91) 48-00-769

e-mail: dzppum@pum.edu.pl

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

PONIŻEJ WARTOŚCI O KTÓREJ MOWA W ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA:

„Zaprojektowanie i przebudowę pomieszczeń dla zadania pn.: 
Adaptacja budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu w ramach Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”

PRZETARG ZNAK: DZP-262-25/2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych ustawą 
z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 
ze zm.) zwanej w dalszej treści „ustawą”.

Szczecin, dnia 20.04.2016 r. 					    .................................................

Zatwierdzam

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ, składa 
się z następujących części:

Część I:	Instrukcja dla Wykonawców,

Część II:   	Projekt Umowy,

Część III	Program Funkcjonalno-Użytkowy,

Integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią Załączniki:

Załącznik nr 1:		Formularz oferty,

Załącznik nr 2:	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1ustawy,

Załącznik nr 3:	Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy,

Załącznik nr 4:		Lista albo informacja, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy,

Załącznik nr 5a:		Wykaz wykonanych robót w ciągu ostatnich pięciu lat,

Załącznik nr 5b:		Wykaz wykonanych głównych usług w ciągu ostatnich trzech lat,

Załącznik nr 6:		Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,

Załącznik nr 7:	Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,

Załącznik nr 8a: 	Rysunek 1 „Rzut I piętra budynku WNoZ”,

Załącznik nr 8b: 	Rysunek 2 „Rzut pomieszczenia nr 7 (sala ćwiczeń rehabilitacyjnych) na parterze budynku WNoZ”,

Załącznik nr 8c: 	Rysunek E52 „Rzut pomieszczenia nr 7 i 7a (sala ćwiczeń rehabilitacyjnych) na parterze budynku WNoZ”,

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY

§1

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

- wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej 
dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zaprojektowanie i przebudowę pomieszczeń dla zadania pn.: Adaptacja budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu w ramach Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”,

- wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę, jeżeli jest wymagane prawem,

- wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowanym projektem.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w:

- Części III SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy,

- Części II SIWZ – Projekt umowy.

- Miejscem wykonania robót budowlanych będzie Budynek Wydziału Nauk o Zdrowiu, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 70-110 Szczecin, przy 
ul. Żołnierskiej 48.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania świadczenia zgodnie z zakresem wynikającym 
z postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożonej oferty. Przedmiot winien być wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami.

- Ilekroć w niniejszej SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o materiałach 
lub wyrobach lub rozwiązaniach z podaniem norm, znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy 
„lub równoważne”. Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów oraz wskazane normy służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty/rozwiązania.

- Na przedmiot umowy, wykonawca zobowiązany jest zaoferować udzielenie minimum 
60-miesięcy gwarancji i rękojmi za wady.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy.

- Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

- Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie (BIOZ), który zostanie przekazany do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych pracowników oraz pracowników wszystkich podwykonawców zgodnie z następującymi przepisami:

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - w szczególności Dział X Bezpieczeństwo i higiena pracy.(Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych.  (Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30),

- Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. 2012 poz. 890),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne.( Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318).

- Stwierdzone przez upoważnionych pracowników Zamawiającego, naruszenia bezpieczeństwa i higieny pracy, przez pracowników Wykonawcy lub pracowników podwykonawców, będą sankcjonowane nałożeniem kar umownych, celem dyscyplinowania Wykonawcy do przestrzegania wymaganych przepisów BHP.

- Wykonawca jest zobowiązany do objęcia ubezpieczeniem o ubezpieczeniu z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

- Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac muszą być sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglądom, zgodnie z zaleceniami producenta.

- Nie wolno wykorzystywać sprzętu i narzędzi niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i narzędzi, który nie będzie narażał zdrowia i życia pracowników oraz osób postronnych, nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót lub nie spowoduje zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

- Sprzęt i narzędzia będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

- Wykonawca jest zobowiązany, dostarczyć na żądanie Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających, dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadku gdy jest to wymagane przepisami.

- Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

- Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

- Wszelkie rozbiórki elementów istniejących, niewykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robót, które generują odpady, muszą być usunięte z rejonu robót, posegregowane i właściwie dla określonych grup i rodzajów składowane oraz zutylizowane.

- Wykonawca robót w trakcie podjętych działań powodujących lub mogących powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, tak, aby:

- zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów podczas i po zakończeniu ich użytkowania,

- zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec powstawaniu odpadów,

- zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi,

- W przypadku wygenerowania odpadów należy z nimi postępować w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.

- Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia odpadów należy prowadzić z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych.

- W okresie budowy wszystkie odpady muszą być gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z łatwym dostępem dla specjalistycznych służb komunalnych i wywozowych, z którymi wykonawcy prac będą mieli zawarte stosowne umowy.

- Odbiorcy odpadów muszą legitymować się właściwymi zezwoleniami organów administracyjnych na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.

§2

Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta powinna obejmować całość zamówienia.

§3

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego 
i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

§4

Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

§5

Udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia

- Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia przy udziale podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom – w tym celu Wykonawca wypełnia wykaz podwykonawców, złożony na druku stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy).

- Zamawiający nie określa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która część zamówienia nie może zostać powierzona podwykonawcom.

§6

Regulacje dotyczące podwykonawstwa w zakresie robót budowlanych

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie 
z podwykonawcą umowy o roboty budowlane w trybie przewidzianym w art. 6471 § 2 ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

- Przekazywana Zamawiającemu w trybie przewidzianym w art. 6471 § 2 ustawy Kodeks cywilny umowa lub projekt umowy obligatoryjnie musi zawierać istotne postanowienia umowne określające w szczególności:

- przedmiot umowy,

- wynagrodzenie podwykonawcy,

- terminy i sposób płatności wynagrodzenia,

- terminy realizacji umowy.

- Przekazanie Zamawiającemu umowy lub projektu umowy miedzy wykonawcą 
a podwykonawcą robót budowlanych musi nastąpić w formie papierowej, 
za potwierdzeniem na adres: 70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1, Dział Techniczny, 
pod rygorem uznania go za bezskuteczne.

- W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na wykonanie części przedmiotu robót przez podwykonawcę wypłata Wykonawcy części wynagrodzenia następującej bezpośrednio po ustalonym przez Wykonawcę i podwykonawcę terminie zapłaty wynikającym z treści umowy z podwykonawcą – następować będzie po przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dowodu dokonania płatności dla podwykonawcy 
za wykonaną przez niego część przedmiotu umowy oraz uzyskaniu oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu przedmiotowej należności.

- Jeżeli Wykonawca nie dokona zapłaty na rzecz swoich podwykonawców wymagalnych zobowiązań za wykonanie części przedmiotu umowy, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do złożenia w terminie 3 (trzech) dni wyjaśnień, uprawniony będzie według własnego uznania do zapłaty bezpośrednio podwykonawcom. 
W przypadku dokonania takiej zapłaty przez Inwestora uiszczona kwota umniejszy najbliższą transzę wynagrodzenia Wykonawcy.

§7

Termin wykonania zamówienia

Zamawiający informuje, że maksymalny termin wykonania zamówienia nie może być krótszy niż 80 dni kalendarzowych i nie dłuższy niż 105 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

§8

Warunki udziału w postępowaniu, wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału 
w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie ustanawia minimalnego pułapu wymagań.

- posiadania wiedzy i doświadczenia:

By warunek został spełniony Zamawiający wymaga wykazania:

  - prawidłowego ukończenia co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia o wartości min. 400 000,00 zł brutto.

    - Poprzez robotę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia należy rozumieć robotę, której zakres obejmował wykonanie budowę lub przebudowę lub rozbudowę budynku użyteczności publicznej, w zakresie prac budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych;

  - wykonania przynajmniej jednej pełnobranżowej dokumentacji projektowej  odpowiadającej przedmiotowi zamówienia o wartości min. 40 000,00 zł brutto..

      - Poprzez prace właściwe zakresem dla przedmiotu zamówienia należy rozumieć przygotowanie pełnobranżowej dokumentacji dotyczącej budowy lub przebudowy lub rozbudowy budynku użyteczności publicznej, w zakresie prac budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych .

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia:

By warunek został spełniony Zamawiający wymaga wykazania dysponowania, co najmniej:

- jedną osobą uprawnioną do projektowania bez ograniczeń specjalności architektonicznej,

- jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- jedną osobą uprawnioną do projektowania bez ograniczeń w zakresie specjalności sieci, instalacji urządzeń sanitarnych,

- jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami bez ograniczeń w zakresie specjalności sieci, instalacji urządzeń sanitarnych,

- jedną osobą uprawnioną do projektowania bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacji urządzeń elektrycznych

- jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacji urządzeń elektrycznych

- jedną osobą uprawnioną do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacji urządzeń teletechnicznych,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie ustanawia minimalnego pułapu wymagań.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy Pzp.

  - W celu wykazania spełnienia warunków opisanych w ust. 1, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ofercie nw. dokumenty:

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ (celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy określonych w ust. 1);

- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 
o których mowa w art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy Pzp – wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ (celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy określonych w ust. 2);

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy określonych w ust. 2);

- Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców 
– wypełniony Załącznik nr 5a do SIWZ; (celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy określonych ust. 1 pkt 2a);

- Wykaz głównych usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców 
– wypełniony Załącznik nr 5b do SIWZ; (celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy określonych ust. 1 pkt 2b);

- Dowody dotyczące najważniejszych robót wskazanych w Załączniku nr 5a, określające czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone albo należycie.

- Dowody dotyczące usług wykazanych w Załączniku nr 5b, określające czy usługi 
te zostały wykonane należycie.

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedłożyć dowody w odniesieniu 
do tych robót i usług, które zostaną przez niego przedstawione w zakresie wymaganym 
do wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia. Dowodem może być poświadczenie lub inny dokument – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy określonych w ust. 1 pkt 2);

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za projektowanie oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 6 do SIWZ; (celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy określonych w ust. 1 pkt 3);

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o braku przynależności, o których mowa w art. 26 ust. 2 d ustawy Załącznik nr 4 do SIWZ (celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy określonych w ust. 2);

  - Ocena spełniania warunków uczestnictwa w postępowaniu dokonana zostanie 
 w oparciu o przedłożone dokumenty na zasadzie spełnia/nie spełnia.

  - W przypadku dostarczenia przez wykonawców dokumentów o których mowa w ust. 3, w których wartości zostały podane w walutach obcych, Zamawiający w celu dokonania oceny spełnienia warunków uczestnictwa w postępowaniu dokona przeliczenia podanych wartości po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski obowiązującym na dzień, w którym zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu.

  - Oferty Wykonawców nie spełniających warunków udziału w postępowaniu zostaną odrzucone.

UWAGA

Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w ust. 1 może polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP. W takiej sytuacji, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innego podmiotu w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w ofercie dokumentów dotyczących

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Jednocześnie w odniesieniu do podmiotu, na którego zasobach polega Wykonawca, Zamawiający wymaga przedłożenia w ofercie:

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu na zasadach art. 26 ust. 2b Pzp, w przypadku warunków, o których mowa w SIWZ Cześć I §7 ust. 1 pkt 4, Zamawiający wymaga przedłożenia w ofercie informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, o której mowa w SIWZ Cześć I §7 ust. 3 pkt 8.

§9

Wykaz innych wymaganych dokumentów

- Formularz ofertowy – wypełniony Załącznik nr 1 do SIWZ;

- Dowód wniesienia wadium, tj.: kopia dokonania przelewu na konto Zamawiającego, 
a w przypadku innych form wniesienia wadium, kserokopia dokumentu wadialnego.

§10

Uregulowania dotyczące dokumentów, o których mowa w art. 25 ustawy Pzp

- Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 8, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli dokumenty, o których mowa w § 8 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

- Oświadczenia i dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione 
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii oświadczenia lub dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, 
a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone 
wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez wykonawcę.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w §8 ust. 3 pkt 3 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

§11

Udział w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy zgodnie z art. 23 ustawy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

- W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców:

  - w przypadku spółki cywilnej – umowy spółki,

  - w przypadku konsorcjum umowy zawierającej, co najmniej:

- oznaczenie stron,

- oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym nie może być samo złożenie oferty, lecz zrealizowanie zamówienia),

- oznaczony czas trwania umowy (co najmniej czas realizacji zamówienia 
i okres gwarancji oraz rękojmi, niedopuszczalne jest załączenie umowy przedwstępnej ani zawartej pod warunkiem wygrania przetargu),

- oznaczenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

- ustanowienie pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego,

- zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania umowy konsorcjum oraz dokonywania w niej zmian bez zgody zamawiającego, do czasu wygaśnięcia wszelkich zobowiązań związanych z umową o zamówienie publiczne.

- Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w §8 ust. 3 pkt 2, 3, 7.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą łącznie Formularz oferty oraz jeden komplet oświadczeń i dokumentów, o których mowa w §8 i §9 a nie wykazanych w ust. 4.

- Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ustępach poprzedzających powinny być przygotowane w taki sposób, aby zamawiający mógł dowiedzieć się, jaki udział 
w wykonaniu zamówienia będzie miał każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełnić łącznie warunki, o których mowa w § 8.

§12

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

  - Zamawiający w toku postępowania o udzielenie zamówienia dopuszcza możliwość porozumiewania się:

    - za pośrednictwem faksu, na nr: 91/48-00-769

    - pocztą elektroniczną na adres: dzppum@pum.edu.pl

  - Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

§13

Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami

Zamawiający upoważnia do kontaktowania się z Wykonawcami, za pośrednictwem środków opisanych w §12, Panią Agnieszkę Przybycińską-Wieczorek w godzinach pracy Zamawiającego.

§14

Wymagania, co do wadium

- Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 
10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

- Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, zgodnie z dalszymi postanowieniami SIWZ.

- Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U nr 42, poz. 275 z 2007, Dz. U nr 116, poz. 730 i 732, Dz. U nr 227, poz. 1505, z 2008 oraz Dz. U. 96 poz. 620 z 2010).

- Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto PUM w Szczecinie 
– Bank Zachodni WBK S.A. III O/Szczecin 06 1090 1492 0000 0001 0053 7752 
z dopiskiem: „wadium: DZP-262-25/2016 – „Zaprojektowanie i przebudowę pomieszczeń dla zadania pn.: Adaptacja budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu w ramach Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”.

- Oryginał wniesienia wadium (nie dotyczy wadium w formie pieniężnej) musi zostać, 
pod rygorem wykluczenia Wykonawcy, zdeponowany w Kwesturze PUM do upływu terminu składania ofert lub załączony do złożonej oferty.

- Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność 
za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 12.

- Wykonawcy, którego oferta został wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium 
w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 
o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika 
to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§15

Termin związania ofertą

- Termin związania wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin do składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą powoduje wykluczenie Wykonawcy 
z postępowania w trybie art. 24 ust. 2 pkt.4 ustawy i odrzucenie oferty w trybie 
art. 24 ust. 4 ustawy.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium (jeżeli jego wniesienie było wymagane) albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

§16

Opis sposobu przygotowania oferty

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia może być wykorzystywana jedynie zgodnie z jej przeznaczeniem i nie może być przekazywana osobom trzecim.

- W celu otrzymania SIWZ, Wykonawca występuje do Zamawiającego z wnioskiem o jej przekazanie (nie dotyczy SIWZ pobieranej ze strony internetowej zamawiającego).

- Zamawiający przekazuje zainteresowanemu SIWZ nie później niż w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 2.

- Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami stanowiącymi załączniki do SIWZ i nie może być sprzeczna z ustawą oraz z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

- Przekazanie zainteresowanemu SIWZ następuje nieodpłatnie, z zastrzeżeniem art.42 ust.2.

- Wykonawca złoży tylko jedną ofertę.

- Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Ofertę (wypełniony Formularz oferty wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami) sporządza się w języku polskim.

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

- Oferta winna być napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem – oferta może mieć także postać wydruku komputerowego. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

- Zaleca się, aby oferta była zszyta lub spięta (np. zbindowana) i posiadała ponumerowane strony.

- Oferta (wypełniony Formularz oferty wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami) musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika 
z  innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo winno być dołączone 
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, bądź przez jego wystawcę.

- Podpisy, złożone przez Wykonawcę w Formularzu oferty oraz innych formularzach zawartych w SIWZ, powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.

- Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę/osoby podpisującą ofertę.

- Wszystkie formularze zawarte w SIWZ, a w szczególności formularz oferty – winny być wypełnione ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy wykonawcy - wpisuje on "nie dotyczy".

- Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do SIWZ.

- Wykonawca jest zobowiązany zamieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami 
w dwóch szczelnie zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach. Koperta zewnętrzna musi być zaadresowana na Zamawiającego i zawierać oznaczenie:

Przetarg nieograniczony DZP-262-25/2016 „Zaprojektowanie i przebudowę pomieszczeń dla zadania pn.: Adaptacja budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu w ramach Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” nie otwierać przed 06.05.2016 r. godz. 11:00

Ponadto wewnętrzna koperta powinna być zaadresowana na wykonawcę,
aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

- Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się 
z treścią oferty.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w punkcie 18 i 19, z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie".

- Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

- Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

- Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej jak w ust. 18, 
z dodaniem słów „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

- Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wykonawca.

§17

Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

- Z zawartością ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu składania ofert.

- Dniem otwarcia ofert jest dzień, w którym upływa termin ich składania.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w pkt. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, o których mowa 
w art. 24 ustawy.

- Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, 
z zastrzeżeniem pkt. 11-12 dokonywanie jakichkolwiek zmian w tej treści.

- W postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego w toku badania 
i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców sprecyzowania i dopracowania treści ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych, z tym, że niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian w treści ofert oraz zmian wymagań zawartych w SIWZ.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

  - oczywiste omyłki pisarskie,

  - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie 
w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający oceniając wyjaśnienia, o których mowa w pkt 13, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych ustaw.

- Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  - jest niezgodna z ustawą,

  - jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
z zastrzeżeniem pkt 12,

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

  - zawiera błędy w obliczeniu ceny,

  - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził 
się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt.12 lit. c,

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny 
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania 
o cenę.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 19 lit. a również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

§18

Miejsce i termin składania ofert

- Oferty składa się w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Szczecinie przy ulicy Rybackiej 1, w Kancelarii Ogólnej PUM do godziny 1000 dnia 06.05.2016 roku pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia.

- Oferty złożone po terminie podlegają zwrotowi bez ich otwierania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.

- Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu, zamawiający przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ustawy.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. Przepis ust. 4a ustawy stosuje się odpowiednio.

§19

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 101 o godzinie 1100 
w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

§20

Opis sposobu obliczania ceny

  - Wykonawca poda cenę ryczałtową za wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane wykonane na podstawie tej dokumentacji.

  - Wszystkie ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę (nie dopuszczalne są żadne negocjacje cenowe).

  - W cenie Wykonawca ujmie całość kosztów ponoszonych na zrealizowanie zadania, a w szczególności podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba, że zachodzą przesłanki uprawniające Wykonawcę do zastosowania innej stawki podatku, co Wykonawca powinien udokumentować w swojej ofercie przez złożenie dokumentu /oświadczenia/ uprawniającego do jego zastosowania.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§21

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walucie obcej.

§22

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty

| Lp. | Kryterium | Ranga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oferowana cena brutto | 90% |
| 2. | Termin realizacji | 10% |

- Wartość punktowa ceny (kryterium 1 – cena ryczałtowa na wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej i robót budowlanych na podstawie tej dokumentacji w PLN brutto) jest wyliczana wg wzoru:

Wartość punktowa ceny =

gdzie:

R – ranga ocenianego kryterium,

Cn - cena najniższa,

Cb - cena badana.

- Wartość punktowa za termin (kryterium 2 – ilość dni potrzebnych do wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz z pracami budowlanymi wykonanymi na podstawie tej dokumentacji podana w dniach kalendarzowych) jest wyliczana wg wzoru:

Wartość punktowa =

R – ranga ocenianego kryterium,

Tn – termin najkrótszy;

Tb – termin badany;

Zamawiający informuje, że maksymalny termin wykonania zamówienia nie może być krótszy niż 80 dni kalendarzowych i nie dłuższy niż 105 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

§23

Udzielenie zamówienia

- Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę tego wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

- Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, 
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

§24

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do przedłożenia ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 1 000 000,00 zł, która obejmować będzie cały okres realizacji umowy.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem 
art. 183, w terminie:

1)	nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2)	nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8.

3.	Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli:

1)	w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

a)  w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,

b)	w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem 
i dialogu konkurencyjnego złożono tylko jedną ofertę oraz w przypadku wykluczenia wykonawcy upłynął termin do wniesienia odwołania na tę czynność lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; lub

2)	umowa dotyczy zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, 
w ramach dynamicznego systemu zakupów albo na podstawie umowy ramowej; lub

3)	w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy,

b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego i licytacji elektronicznej - upłynął termin do wniesienia odwołania na czynność wykluczenia wykonawcy lub w następstwie jego wniesienia Izba  ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; lub

4)	postępowanie jest prowadzone w trybie licytacji elektronicznej, z wyjątkiem przypadku wykluczenia wykonawcy, wobec którego nie upłynął jeszcze termin do wniesienia odwołania lub w następstwie jego wniesienia Izba nie ogłosiła jeszcze wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

7.	Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, 
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

§25

Zobowiązania wynikające z umowy

- Zobowiązania wynikające z umowy zostały określone w projekcie umowy, która stanowi Część II SIWZ.

- Wykonawca może w trybie zapytania wystąpić o wyjaśnienie postanowień w umowie (jak również w SIWZ), co do których ma wątpliwości. Tryb udzielania wyjaśnień określa niniejsza specyfikacja.

§26

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom.

- Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej wskazane w rozdziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz.759 ze zm.) zwanej).

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)	wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania 
o cenę;

2)	opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3)	wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4)	odrzucenia oferty odwołującego;

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. ustawy.

- Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy. Do odwołania stosuje się dalsze przepisy rozdziału VI ustawy.

- Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany 
na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. ustawy.

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności, o których mowa w ust. 2, 
nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.

§27

Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia – na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert, a także na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust.8 pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2 wpłynął po upływie terminu do jego składania lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

- Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

§28

Unieważnienie postępowania

- Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach, jeżeli:

  - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem lit. b) i c),

  - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono, co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu,

  - w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie zostały złożone oferty, co najmniej przez dwóch wykonawców niepodlegających wykluczeniu,

  - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

  - w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

  - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

  - postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

- Jeżeli dopuszczono możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis pkt. 1 stosuje się odpowiednio.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

  - ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

  - złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

- W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia albo obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

§29

Zabezpieczanie należytego wykonania umowy

- Wykonawca, którego oferta została wybrana winien najpóźniej z dniem podpisania umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 10% wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z umowy, w następujących formach:

- w pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm. 4).

- W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie poręczeń bankowych, gwarancji bankowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych będą musiały być to dokumenty pochodzące od instytucji krajowych o charakterze bezwarunkowym i nieodwołalnym
z klauzulą „płatne na pierwsze żądanie” oraz będą musiały być wystawione na okres wykonania przedmiotu umowy. Przed złożeniem zabezpieczenia treść gwarancji musi uzyskać akceptację zamawiającego.

- W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy 70% wartości wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 30 dni od daty odbioru robót budowlanych potwierdzonych protokołem odbioru robót bez uwag. Pozostała kwota zostanie zwrócona lub zwolniona w terminie 15 dni od dnia ukończenia biegu rękojmi na wykonane prace.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie przeznaczone będzie na pokrycie wszelkich kosztów, odszkodowań, kar umownych i innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu, z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania.

CZĘŚĆ II SIWZ – PROJEKT UMOWY

# UMOWA

# O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

# NR ………………….

zawarta w dniu ........................w Szczecinie pomiędzy:

Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Rybackiej 1, 
70-204 Szczecin, NIP 852-000-67-57, reprezentowanym przez:

- Kanclerz PUM w Szczecinie – Pana Jerzego Piwowarczyka

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

a

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................NIP:.........................................

reprezentowanym przez: ..............................................................................................................

zwaną dalej w treści umowy Wykonawcą.

łącznie zwanymi w treści umowy Stronami,

na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (znak: DZP-262-25/2016) zawarta została umowa o treści następującej:

- Ogólne oznaczenie przedmiotu umowy

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pod nazwą: „Zaprojektowanie i przebudowę pomieszczeń dla zadania pn.: Adaptacja budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu w ramach Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”.

- Zadanie stanowiące przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

- W zakresie realizacji przedmiotu, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do następującego zakresu świadczeń:

- Usługi wykonania pełnobranżowych dokumentacji projektowych,

- Uzyskania odbioru projektu przez Zamawiającego,

- Wykonania robót budowlanych,

- Uzyskania w imieniu Zamawiającego w razie potrzeby wszelkich decyzji, zgód 
i uzgodnień

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania świadczenia zgodnie z zakresem wynikającym z postanowień niniejszej umowy, programu funkcjonalno użytkowego oraz złożonej oferty. Przedmiot winien być wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami, a treść dokumentacji winna być dostosowana do specyfiki i charakteru zadania remontowego.

- Zakres projektowy

§2

- W zakresie realizacji usługi projektowej Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnych pełnobranżowych dokumentacji projektowych na potrzeby zadania.

- Usługa, o której mowa w ustępie 1 obejmuje:

- wykonanie dokumentacji zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do niniejszej umowy tj. Programu Funkcjonalno-Użytkowego;

- uzyskanie odbioru  Zamawiającego w zakresie dokumentacji projektowych, o której mowa w punkcie 1),

- uzyskania w imieniu Zamawiającego w razie potrzeby wszelkich zgód, decyzji, uzgodnień, itd.

- Dokumentacja projektowa powinna być wykonania zgodnie z:

        - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130, poz.1389);

        - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.2004 r. Nr 202, poz.2072);

        - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy, projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133);

§3

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowej 
i przedłożenia jej do odbioru Zamawiającemu.

- Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym dobór technologii, materiałów budowlanych oraz standardu wykończenia w rozwiązaniach projektowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru materiałów itp.

- Wykonawca przed odbiorem dokumentacji projektowej zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia o kompletności opracowania we wszystkich wymaganych branżach, dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy oraz oświadczenia, 
że dokumentacja projektowa została wykonana w sposób zgodny z wymogami ustawy Prawo Budowlane, innymi przepisami prawa, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Odbiór dokumentacji projektowej rozpoczyna się od przedłożenia dokumentacji Zamawiającemu. Zamawiający uprawniony jest do dokonania oceny w zakresie prawidłowości wykonania i kompletności przedstawionych dokumentów w terminie 4 dni roboczych od daty jej przedłożenia. W przypadku wniesienia uwag przez Zamawiającego,  Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić.

- Wykonawca po uzyskaniu ewentualnych uwag do dokumentacji naniesie poprawki w terminie 4 dni od daty odbioru dokumentacji od Zamawiającego.

- Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 4 i 5 sporządzony zostanie protokół odbioru dokumentacji projektowej bez uwag.

- W przypadku, gdyby okazało się w trakcie realizacji prac budowlanych, iż dokumentacja nie jest kompletna, wymaga uzupełnień lub posiada wady Wykonawca jest zobowiązany 
bez dodatkowego wynagrodzenia niezwłocznie ją uzupełnić, natomiast wady usunąć 
tak, aby można było zrealizować w pełni cel, któremu ma służyć oraz nie powodować przestojów w realizacji budowy i nie narażać Zamawiającego na straty z tego tytułu. Roboty budowlane dodatkowe wynikające z błędów projektowych pokrywa Wykonawca.

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy 
w zakresie realizacji projektu należy:

- Informowanie w formie pisemnej Zamawiającego o wszystkich istotnych faktach pojawiających się w trakcie realizacji zadania i mających z nim związek;

- Dostarczenie kompletnego opracowania ostatecznej, uzgodnionej z Zamawiającym, wersji dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej (nośnik CD) w formatach DWG, DOC i PDF, w 2 egzemplarzach oraz 6 egzemplarzach kompletnej wersji dokumentacji projektowej w wersji papierowej w kolorze.

§4

- Strony ustalają, że z dniem dokonania odbioru projektu przez Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do niego przechodzą na Zamawiającego w całości i nieodwołalnie
na następujących polach eksploatacji:

  - utrwalania i zwielokrotniania utworu, wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

  - obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy,

  - korzystania na własny użytek,

  - publiczne udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp, w czasie i miejscu przez siebie wybranym, włącznie z prawem udostępniania w internecie,

  - wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, w celu złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych lub przygotowania innych opracowań,

  - dokonywania zmian w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, iż zmian dokonywać będą wyłącznie osoby posiadające wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, a ich charakter będzie miał na celu wprowadzenie niezbędnych modyfikacji, modernizacji .

- Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich wchodzi w skład wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji niniejszej umowy.

- Zakres wykonania robót budowlanych

§5

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego pełnobranżowej dokumentacji projektowej, obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną oraz ewentualnym uzyskanym pozwoleniem na budowę.

- Szczegółowy zakres prac budowlanych określają:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,

- projekt budowlano-wykonawczy wraz z załącznikami,

§6

            - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych z materiałów własnych 
i na podstawie dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót, Dokumentacji Wykonawczych i Kosztorysów Ofertowych). Wszelkie zmiany i odstępstwa wymagają pisemnej zgody i akceptacji.

            - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania świadczenia zgodnie z zakresem wynikającym z postanowień niniejszej umowy. Przedmiot winien być wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami.

- Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika budowy, który będzie sprawował ze strony Wykonawcy kontrolę nad prawidłowością i terminowością prac objętych umową.  Kierownik budowy musi posiadać wymagane ustawą Prawo budowlane, uprawnienia budowlane.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność kontaktową z tytułu przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności w zakresie właściwej gospodarki odpadami.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy, a także z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją zamówienia,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych pracowników oraz pracowników wszystkich podwykonawców zgodnie z następującymi przepisami:

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - w szczególności Dział X Bezpieczeństwo i higiena pracy.(Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych.  (Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30),

- Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. 2012 poz. 890),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. 2005 nr 157 poz. 1318).

§7

- W przypadku wykonania części robót, które ulegają zakryciu, a wymagają przeprowadzenia odbioru – Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku poinformować o takiej sytuacji Inspektora Nadzoru.

- W sytuacji, o której mowa w ustępie 1 Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu oraz osobie sprawującej na rzecz Zamawiającego funkcję inspektora nadzoru gotowość do dokonania odbioru części robót w określonym terminie z minimum dwudniowym wyprzedzeniem.

- W dokonywaniu czynności odbioru w przypadku, o którym mowa w ust. 1 musi uczestniczyć osoba pełniąca na rzecz zamawiającego funkcję inspektora nadzoru oraz może uczestniczyć inny upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.

- Poza pracami nie objętymi zakresem umowy dodatkowe roboty mogą być wykonane 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego jedynie, gdy są to prace niezbędne ze względu 
na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

- Prace dodatkowe mogą być podjęte przez Wykonawcę wyłącznie po uprzednim podpisaniu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego, na podstawie, których Zamawiający zleci Wykonawcy realizację tych robót.

- Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu w formie pisemnej gotowości przystąpienia do odbioru końcowego, 
nie później niż 7 dni przed jego planowanym dokonaniem.

- Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy:

- wymagane protokoły badań, pomiary i atesty związane z przedmiotem umowy,

- świadectwa materiałowe i inne certyfikaty konstrukcji i urządzeń,

- dokumentację powykonawczą.

- Wynagrodzenie

§8

- Z tytułu wykonania niniejszej umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………… zł brutto (słownie złotych: ………………..… zł.) w tym podatek VAT  ……………….zł (słownie złotych: …………………………….. zł).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie materiały konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz obejmuje wynagrodzenie za wszelkie prace, jakie mogą być związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty transportu, atestów, certyfikatów, utylizacji odpadów, dokumentacji powykonawczej oraz uzyskania w imieniu Zamawiającego itp.

- Wynagrodzenie może być na wniosek Wykonawcy wypłacane w ratach:

- pierwsza rata – 30% wartości całości wynagrodzenia ryczałtowego brutto – po dokonaniu protokolarnego odbioru kompletnego opracowania projektowego wraz 
z niezbędnymi decyzjami i pozwoleniami wymaganymi prawem oraz po wykonaniu 50% zaawansowania robót budowlanych potwierdzonych protokołem częściowego odbioru robót,

- druga rata po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie zostanie zapłacone po dokonaniu odbioru części zakresu prac albo odbioru końcowego przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru bez uwag, który stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury.

- Wykonawca zobowiązany jest, na wniosek Zamawiającego, do wystawienia dodatkowej faktury częściowej z tytułu zakupu objętych przedmiotem zamówienia elementów wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego w postaci: 4 zestawów (projektor plus ekran rozwijany) oraz jednego zestawu (projektor plus ekran rozwijany plus system nagłośnienia).

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury w formie papierowej bez względu na termin wskazany na fakturze.

- Należna płatność wynagrodzenia Wykonawcy wraz z podatkami od towarów i usług (VAT) przekazywana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze.

- Za datę otrzymania faktury uważa się datę wpływu faktury  w formie papierowej do siedziby Zamawiającego.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Za płatność dokonaną po terminie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca ma prawo domagać się zapłaty odsetek ustawowych.

- Strony nie przewidują udzielania zaliczek na poczet realizacji umowy.

- Terminy realizacji

§9

      - Całkowity termin realizacji zamówienia wynosi ..... dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

      - Wykonawca na potwierdzenie zrealizowania określonego zakresu świadczenia zobowiązany jest uzyskać pisemny protokół odbioru prac bez uwag.

- Pozostałe postanowienia

§10

- Dopuszcza się wykonanie określonej części przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców pod warunkiem dopełnienia obowiązków opisanych w niniejszym paragrafie.

- Lista podwykonawców oraz zakres świadczenia, jaki Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie 
z podwykonawcą umowy o roboty budowlane w trybie przewidzianym w Art. 6471 § 2 ustawy Kodeks cywilny.

- Strony ustalają, że przekazywana Zamawiającemu umowa lub projekt umowy obligatoryjnie musi zawierać istotne postanowienia umowne określające w szczególności:

- przedmiot umowy;

- wynagrodzenie podwykonawcy;

- terminy i sposób płatności wynagrodzenia;

- terminy realizacji umowy.

- Przekazanie Zamawiającemu umowy lub projektu umowy miedzy Wykonawcą 
a podwykonawcą musi nastąpić w formie papierowej, za potwierdzeniem na adres:
ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin, pod rygorem uznania go za bezskuteczne.

- W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na wykonanie części przedmiotu Umowy przez podwykonawcę wypłata Wykonawcy części wynagrodzenia następującej bezpośrednio po ustalonym przez Wykonawcę i podwykonawcę terminie zapłaty wynikającym z treści umowy z podwykonawcą – następować będzie po przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dowodu dokonania płatności dla podwykonawcy za wykonaną przez niego część przedmiotu Umowy oraz uzyskaniu oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu przedmiotowej należności.

- Jeżeli Wykonawca nie dokona zapłaty na rzecz swoich podwykonawców wymagalnych zobowiązań za wykonanie części przedmiotu Umowy, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do złożenia w terminie 3 (trzech) dni wyjaśnień, uprawniony będzie według własnego uznania do zapłaty bezpośrednio podwykonawcom. W przypadku dokonania takiej zapłaty przez Inwestora uiszczona kwota umniejszy wynagrodzenie Wykonawcy.

§11

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 60-miesięczną gwarancję i rękojmię na przedmiot umowy. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru prac budowlanych potwierdzonych protokołem odbioru robót bez uwag.

- W przypadku wykrycia wady lub powstania awarii Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w terminie maksymalnie 10 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Termin ten może zostać wydłużony za pisemną zgodą stron.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym wyżej terminie Zamawiający może zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia poniesionych strat, w tym również korzyści utraconych, w przypadku powstania jakichkolwiek szkód powstałych w wyniku awarii lub podczas prowadzonych prac.

§12

- Wykonawca zobowiązany przed podpisaniem niniejszej umowy do przedłożenia Zamawiającemu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę, powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy, przy sumie gwarancyjnej nie niższej niż 1 000 000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

- W przypadku niewykonania obowiązku opisanego w ustępie 1 Zamawiający uprawniony jest do samodzielnego zawarcia wymaganej umowy ubezpieczenia na rzecz wykonawcy oraz do dokonania potrącenia należnej kwoty składki z wynagrodzenia wykonawcy.

§13

- Wykonawca oświadcza, iż wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto oferty co stanowi kwotę ........................ zł. Zabezpieczenie zostanie wniesione przed terminem zawarcia umowy, w formie: .......................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest zwalniane w 70% w terminie w terminie 30 dni od daty odbioru robót budowlanych potwierdzonych protokołem odbioru robót bez uwag, a pozostałe 30% jest zwalniane 15 dni od dnia ukończenia biegu rękojmi na wykonane prace.

- Zabezpieczenie może być wykorzystane w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę na pokrycie wszelkich roszczeń Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy.

§14

Zamawiający zobowiązany jest do:

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- sprawdzenia złożonych dokumentacji w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji Zamawiającemu,

- przystąpienia do odbiorów w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o ukończeniu robót i gotowości do ich przekazania Zamawiającemu,

- przekazania Wykonawcy wszelkiej niezbędnej dokumentacji.

§15

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej,

- zabezpieczania frontu robót, zapewnienia i przestrzegania przepisów ppoż. i BHP,

- usuwania na swój koszt wszelkich usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- zapewnienia objęcia funkcji Kierownika Budowy i Kierowników Robót przez osoby posiadające uprawnienia w odpowiedniej specjalności,

- koordynowania robót własnych i ewentualnych podwykonawców,

- przejęcia i przygotowania (zabezpieczenia) placu budowy,

- zmiany sposobu wykonywania robót w sytuacji, kiedy Wykonawca będzie je wykonywał wadliwie,

- przedłożenia Zmawiającemu dokumentacji powykonawczej, w tym atestów, pozwoleń, wyników pomiarów, wymaganych analiz oraz innych dokumentów niezbędnych do użytkowania przedmiotu umowy,

- umożliwienia i ułatwienia Zamawiającemu nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy,

- transportu, montażu i instalacji dostarczanych urządzeń i materiałów na swój koszt,

- zawiadomienia pisemnego Zamawiającego o ukończeniu prac – celem umożliwienia Zamawiającemu dokonania odbioru,

- przestrzegania całkowitego zakazu korzystania toalet w budynkach poza wyznaczonymi przez Zamawiającego,

- utrzymania terenu budowy w należytym stanie i bieżącego usuwania na swój koszt materiałów rozbiórkowych, szczególnie utrzymania w czystości dróg i chodników poza placem budowy podczas wykonywania prac ziemnych i nie tylko,

- dostarczenia Zamawiającemu w przypadku upływu ważności polisy OC, o której mowa § 12 ust. 1, ważnego ubezpieczenia Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100). Termin dostarczenia aktualnej polisy nie może być późniejszy niż 7 dni przed upływem ważności poprzedniej polisy.

- dostarczenia Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §13 ust. 1 w przypadku upływu jego ważności w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Termin dostarczenia nowego zabezpieczenia nie może być późniejszy niż 7 dni przed upływem ważności poprzedniego zabezpieczenia,

- zapewnienia kierownika budowy w cenie oferty,

- przeprowadzenia wymaganych prób i badań,

- udokumentowania sposobu gospodarowania odpadami (dokumenty muszą być dołączone do dokumentacji powykonawczej).

§ 16

- Z ramienia Zamawiającego funkcję inspektora nadzoru pełnić będzie …………..……………. tel: …………………,

- Osobami kierującymi robotami ze strony Wykonawcy są:

................................................. w  zakresie ...........................................................

................................................. w  zakresie ...........................................................

- W razie konieczności dokonania zmiany osoby kierującej robotami na inną osobę posiadającą stosowne uprawnienia Wykonawca winien złożyć do Zamawiającego odpowiedni wniosek celem sporządzenia aneksu.

§ 17

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w następującej wysokości:

- w przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - kara umowna będzie wynosiła 15% wartości umowy brutto,

- w przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,9% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku zgłoszenia do odbioru robót nie zakończonych w wysokości 1% wartości umowy brutto za każde zgłoszenie,

- w przypadku zwłoki w usunięciu wady - kara umowna będzie wynosiła 0,5% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki,

- za niedotrzymanie zakazu korzystania z toalet poza wyznaczonymi przez Zamawiającego - w wysokości 2500zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) za każdy protokolarnie stwierdzony przypadek.

- w wysokości 1000zł brutto (słownie: tysiąc złotych) z tytułu wykonawstwa zastępczego za każdy protokolarnie stwierdzony przypadek,

- W przypadku jednoczesnego zaistnienia przesłanek do naliczenia kar umownych z tytułu niedotrzymania więcej niż jednego z terminów ujętych w umowie Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do  jednoczesnego naliczenia kar  umownych pry uwzględnieniu wszystkich dostępnych podstaw.

- W przypadku jednoczesnego zaistnienia przesłanek do naliczenia kar umownych z tytułu niedotrzymania jednego z terminów ujętych w harmonogramie prac oraz z tytułu  wykonania całości zakresu umowy – Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do  jednoczesnego naliczenia kar umownych przy uwzględnieniu jednej podstawy z harmonogramu oraz podstawy z tytułu niedotrzymania terminu realizacji całości zamówienia .

- W razie stwierdzenia podczas odbioru wad lub usterek, Zamawiający uprawniony będzie według swojego wyboru do:

- odmowy dokonania odbioru do czasu usunięcia wad i usterek,

- dokonania odbioru wraz z wyznaczeniem terminu dla usunięcia stwierdzonych wad 
i usterek, a w razie zwłoki Wykonawcy do naliczenia kar umownych w wysokości 0,5% wartości umowy brutto Wykonawcy liczonych za każdy dzień zwłoki.

- Strony postanawiają, iż w przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych Zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych należności 
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 Umowy.

§18

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie pisemnymi aneksami pod rygorem nieważności z uwzględnieniem ustępu 2.

- Zamawiający w zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień przedmiotowej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w następujących okolicznościach i warunkach:

- gdy konieczność wprowadzenia modyfikacji wyniknie ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na mocy, których na Zamawiającego lub Wykonawcę nałożony zostanie obowiązek zrealizowania przedmiotu zamówienia w sposób różniący się od zaoferowanego w ofercie lub obowiązek zmiany trybu wykonania zadania – z zastrzeżeniem, że treść zmiany przepisów nie była uchwalona przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę;

- gdy podczas realizacji przedmiotu zamówienia ulegnie zmianie technologia wykonywania robót na lepszą funkcjonalnie od technologii przewidzianej w ofercie, pod warunkiem, iż nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, 
a Wykonawca przed zmianą umowy przedłoży do zaakceptowania Zamawiającemu projekt przewidywanych zmian w inwestycji wraz z kosztorysem.

- gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne na etapie zawierania umowy okoliczności uniemożliwiające zrealizowanie przedmiotu zamówienia
w sposób przewidziany w ofercie, a udzielnie w tym zakresie innego zamówienia publicznego w trybie ustawy prawo zamówienia będzie niemożliwe lub niecelowe 
ze względu na interes publiczny,

- w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub konieczności udzielenia zamówień uzupełniających mających wpływ na termin wykonania zamówienia podstawowego objętego umową. Ewentualna zmiana terminu wykonania umowy może 
w tym przypadku nastąpić w wymiarze odpowiadającym okresowi niezbędnemu do zrealizowania robót uzupełniających lub dodatkowych.

- Żadna ze stron nie może przenieść na inny podmiot obowiązków, uprawnień 
i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

- Strony postanawiają, że w razie konieczności dokonania nieistotnych zmian w projekcie na roboty remontowe oraz wykonania na tej podstawie robót zamiennych w niezbędnym zakresie – okoliczność taka nie będzie uznana za zmianę umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonać takie roboty po ich zleceniu przez Zamawiającego wyłącznie w zakresie i w sposób wskazany przez Zamawiającego.

§19

- Zamawiający może jednostronnie odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym i naliczyć należną karę w przypadku:

- ogłoszenia upadłości lub likwidacji działalności Wykonawcy,

- zwłoki w podjęciu świadczenia przez Wykonawcę dłuższej niż 5 dni,

- wykonywania robót niezgodnie z przepisami i zaleceniami Zamawiającego,

- zaprzestania realizacji niniejszej umowy przez okres przekraczający 5 dni,

- innego rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy,

- nie dostarczenia Zamawiającemu w przypadku upływu ważności polisy OC, o której mowa w § 3 ust. 2,

- nie dostarczenia Zamawiającemu w przypadku upływu jego ważności nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 11 ust. 1,

- Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty powstania przesłanki, o której mowa w ust. 1.

- Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 1 uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej określonej w § 13 ust. 1 pkt 1 umowy.

§20

### W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

### W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§21

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy, 
a w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§22

Spory wynikłe na tle wykonania umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§23

Umowa zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.

PODPISY STRON

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załącznikami do niniejszej umowy są:

- Program Funkcjonalno Użytkowy,

- Oferta Wykonawcy.

- Ważna polisa Wykonawcy.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

OFERTA W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

„Zaprojektowanie i przebudowę pomieszczeń dla zadania pn.: 
Adaptacja budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu w ramach Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”.

– DZP-262-25/2016

# OGŁOSZONYM PRZEZ PUM W SZCZECINIE

______________ dnia ___. ___ . ______r .

nazwa (firma) Wykonawcy

...............................................................

...............................................................

adres Wykonawcy

...............................................................

………………………………………....

Nr NIP ..................................................

nr telefonu ..............................................

nr telefaxu  .............................................

adres e-mail .............................................

- W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu na „Zaprojektowanie 
i przebudowę pomieszczeń dla zadania pn.: Adaptacja budynku Wydziału Nauk 
o Zdrowiu w ramach Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” znak: DZP-262-259/2016, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną kwotę:

netto: ........................................ zł

brutto: ........................................... zł,

Brutto (słownie złotych: ....................................................................................................

................................................................................................................................. ..../100)

w tym podatek VAT według obowiązującej stawki 23%, na kwotę: ..............................zł.

- Na przedmiot zamówienia oferujemy 60 miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady.

- Zamówienie zrealizujemy w terminie ………………….. dni kalendarzowych 
od dnia podpisania umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej 
w przedmiotowym postępowaniu, przed podpisaniem umowy przedłożę ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej na cały okres realizacji umowy na kwotę 1 000 000,00 zł, która stanowić będzie załącznik nr 3 do umowy.

- W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (najpóźniej w dniu podpisania umowy) w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto.

- Wadium w kwocie 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych 00/100): zostało wniesione w formie ................................................................... (dowód wniesienia wadium dołączony do oferty poświadczony za zgodność z oryginałem).

Wadium wniesione w gotówce należy zwrócić na konto:

Nazwa i adres odbiorcy: ............................................................................

Bank: .........................................................................................................

Nr konta: ...................................................................................................

- Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.*

Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach *

………………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

Oferta musi zawierać spis treści z podaniem stron, na których znajdują się poszczególne dokumenty 
i załączniki.

Liczba stron: ……….

| 1........................................................ | 6........................................................ |  |
| --- | --- | --- |
| 2........................................................ | 7........................................................ |  |
| 3........................................................ | 8........................................................ |  |
| 4........................................................ | 9........................................................ |  |
| 5........................................................ | 10...................................................... |  |
|  |  | ...................................................... podpis osoby /osób/ upoważnionej |

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenie

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

* W razie niemożności spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt. 2, 3 lub 4 samodzielnie, zobowiązuję się do przedstawienia pisemnego zobowiązania podmiotów, o których mowa w art. 26 ust.2 b ustawy prawo zamówień publicznych do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

......................................., dnia ..................................

(miejscowość)

.....................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Nazwa Wykonawcy:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

......................................., dnia ..................................

(miejscowość)

......................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

# LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ / INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

............................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

............................................................................................................................

(adres wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Zaprojektowanie i przebudowę pomieszczeń dla zadania pn.: Adaptacja budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu w ramach Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” znak: DZP-262-25/2016.

- Przedkładam(y) poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych), do której należy wykonawca, którego reprezentuję(jemy):

| Lp. | Nazwa | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

......................................., dnia ..................................

(miejscowość)

.........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

- Informuję(jemy), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) nie należy 
do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

......................................., dnia ..................................

(miejscowość)

.........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 5a DO SIWZ

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT

| Lp. | Opis pracy podobnej (należy wskazać w szczególności czy zadanie obejmowało zakresy wymagane w SIWZ) | Zamawiający | Termin realizacji | Całkowita wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

......................................., dnia ..................................

(miejscowość)

…………………………..........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 5b DO SIWZ

WYKAZ GŁÓWNYCH USŁUG WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT

| Lp. | Opis pracy podobnej (należy wskazać w szczególności czy zadanie obejmowało zakresy wymagane w SIWZ tj. czy zadanie obejmowało prace budowlane, sanitarne, elektryczne i teletechniczne) | Zamawiający | Termin realizacji | Całkowita wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

......................................., dnia ..................................

(miejscowość)

…………………………..........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Imię i nazwisko | Uprawnienia i kwalifikacje | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

......................................., dnia ..................................

(miejscowość)

……………………..........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRĄ WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM

| Lp. | Zakres zamówienia powierzony podwykonawcy |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

......................................., dnia ..................................

(miejscowość)

………….................................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)