# UMOWA

# O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NR DZP/268/…/PN/2016

zawarta w dniu … 2016 r. w Szczecinie pomiędzy:

Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Rybackiej 1, 
70-204 Szczecin, NIP 852-000-67-57, reprezentowanym przez:

Kanclerza PUM – Pana mgr. inż. Jerzego Piwowarczyka

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

.......................................................................

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą,

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zawarta została umowa następującej treści:

- Ogólne oznaczenie przedmiotu umowy

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane 
w zakresie zadania pod nazwą: „Remont łazienek w budynku Sali Kopernikańskiej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” – sygn. DZP-262-27/2016.

- Przedmiot umowy i zakres rzeczowy robót, o których mowa w ust. 1 należy wykonać zgodnie z zakresem robót określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w szczególności w:

- Załączniku nr 8 do SIWZ – Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- Załączniku nr 9 do SIWZ – Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Sanitarnych,

- Załączniku nr 10 do SIWZ – Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Elektrycznych,

- Załączniku nr 11a, 11b i 11c do SIWZ – Przedmiarach robót – branża budowlana, 
branża sanitarna i branża elektryczna,

- Ofercie Wykonawcy.

- Przedmiot umowy należy wykonać w oparciu o załączniki (łącznie), o których mowa 
w ust. 2, oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami obowiązujących przepisów w tym z przyjętymi do stosowania w Polsce normami i aktami prawnymi dotyczącymi warunków technicznych oraz wymaganiami Zamawiającego podanymi 
w Specyfikacjach Technicznych i przyjętą technologią a wszelkie rozbieżności między Specyfikacjami Technicznymi, Przedmiarami Robót i Dokumentacjami Wykonawczymi nie będą podstawą do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia. Przedmiary robót wszystkich branż mają charakter wyłącznie pomocniczy.

- Wykonawca zapoznał się z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 pkt 1-2 umowy, 
nie wnosi do nich uwag i uznaje za podstawę do realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonanie robót budowlanych

§2

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych z materiałów własnych 
i na podstawie dokumentacji przetargowej. Wszelkie zmiany i odstępstwa wymagają pisemnej zgody i akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika robót, który będzie sprawował ze strony Wykonawcy kontrolę nad prawidłowością i terminowością prac objętych umową. Kierownik robót musi posiadać wymagane ustawą Prawo budowlane, uprawnienia budowlane, w zakresie zgodnym z SIWZ.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność kontraktową z tytułu przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności w zakresie właściwej gospodarki odpadami.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych pracowników oraz pracowników wszystkich podwykonawców zgodnie z następującymi przepisami:

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - w szczególności Dział X Bezpieczeństwo i higiena pracy.(Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych.  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. 2012 poz. 890),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. 2005 nr 157 poz. 1318).

§3

Wykonawca oświadcza, że:

- zapoznał się z terenem robót, a także z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją zamówienia,

- posiada ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę nie mniejszą niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

§4

- W przypadku wykonania części robót, które ulegają zakryciu, a wymagają przeprowadzenia odbioru Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku poinformować w formie pisemnej o takiej sytuacji Zamawiającego.

- W sytuacji, o której mowa w ustępie 1 Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu oraz osobie sprawującej na rzecz Zamawiającego funkcję inspektora nadzoru gotowość do dokonania odbioru części robót w określonym terminie z minimum dwudniowym wyprzedzeniem.

- Po wykonaniu robót budowlanych – Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu w formie pisemnej gotowości przystąpienia do odbioru końcowego. Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.

- Jeżeli podczas odbioru końcowego, Zamawiający stwierdzi, brak wykonania wszystkich prac wymaganych w SIWZ – ma prawo przerwać czynności odbiorowe i odmówić odbioru, do czasu zakończenia wszystkich prac zawartych w zakresie zamówienia. Wykonawca po zakończeniu prac wykazanych jako brak, zobowiązany jest ponownie zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.

- Jeżeli podczas odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone usterki to fakt ten zostanie odnotowany w protokole odbioru ze wskazaniem rodzaju usterek i terminem ich usunięcia z zastrzeżeniem, że termin na usunięcie usterek nie może być dłuższy niż 10 dni.

- W przypadku stwierdzenia istotnych usterek w protokole odbioru końcowego, za dzień zakończenia wykonywania prac uznaje się dzień zakończenia usuwania usterek. 
O terminie zakończenia usuwania usterek Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej. Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru końcowego po usunięciu usterek w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.

- Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru dostarczy do Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od czynności odbiorowych:

  - dokumentację powykonawczą potwierdzoną przez Kierownika robót;

  - protokoły odbiorów częściowych;

  - protokoły badań sprawdzeń, pomiarów;

  - inne dokumenty niezbędne do użytkowania przedmiotu prac budowlanych.

- W dokonywaniu czynności odbiorowych muszą uczestniczyć uprawnieni przedstawiciele obu stron. Ze wszystkich czynności odbiorowych należy sporządzić protokół podpisany przez obie strony. W przypadku braku stawienia się przedstawiciela Wykonawcy w terminie odbioru, Zamawiający uprawniony jest do dokonania jednostronnego odbioru przedmiotu umowy.

- Do sporządzenia protokołów odbiorów częściowych stosuje się odpowiednio zapisy dotyczące odbioru końcowego.

- Wynagrodzenie

§5

- Z tytułu wykonania niniejszej umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………. zł brutto (słownie: ………………………………… złotych 00/100) w tym podatek VAT  ……………… zł.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie materiały konieczne 
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz obejmuje wynagrodzenie za wszelkie prace, jakie mogą być związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty transportu, atestów, certyfikatów, utylizacji odpadów, dokumentacji powykonawczej.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury w formie papierowej bez względu na termin wskazany na fakturze. Należna płatność wynagrodzenia Wykonawcy wraz z podatkami od towarów i usług (VAT) przekazywana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze.

- Za datę otrzymania faktury uważa się datę wpływu faktury w formie papierowej 
do siedziby Zamawiającego.

- Za płatność dokonaną po terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca ma prawo domagać się zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.

- Strony nie przewidują udzielania zaliczek na poczet realizacji umowy.

- W przypadku zatrudnienia Podwykonawców dodatkowo do faktury Wykonawca ma obowiązek załączyć oświadczenie wszystkich podwykonawców, o braku jakichkolwiek zobowiązań wynikających z zawartych umów z tymi podwykonawcami, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do umowy lub dowód zapłaty wszystkich należności na rzecz Podwykonawców. W przypadku niedoręczenia dokumentów opisanych wyżej Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność do czasu doręczenia stosownych dokumentów lub dokonać zapłaty bezpośrednio na rzecz podwykonawcy  i potrącić tę należność z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Terminy realizacji

§6

- Strony ustalają, że termin zakończenia pełnego zakresu robót budowlanych objętych niniejszą umową wynosi: …………… dni od dnia przekazania placu robót.

- Za podstawę uznania wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje się sporządzenie  pisemnego protokołu odbioru końcowego prac bez uwag.

Pozostałe postanowienia

§7

- Dopuszcza się wykonanie określonej części przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców pod warunkiem dopełnienia obowiązków opisanych w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z udziałem podwykonawców powierzając im wykonanie następujących części zakresu robót:

- ……………………………………………..

- ……………………………………….(* zapisy warunkowe w przypadku zgłoszenia podwykonawców)

Pozostały zakres robót Wykonawca wykona osobiście.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie 
z podwykonawcą umowy o roboty budowlane w trybie przewidzianym w art. 6471 § 2 ustawy Kodeks Cywilny.

- Przekazanie Zamawiającemu umowy lub projektu umowy między Wykonawcą
a podwykonawcą musi nastąpić w formie pisemnej, za potwierdzeniem na adres: 
ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin, pod rygorem uznania go za bezskuteczne.

- Umowa z Podwykonawcą musi zawierać:

  - zakres rzeczowo-finansowy robót powierzony Podwykonawcy;

  - zobowiązanie, że wynagrodzenie Podwykonawcy będzie płatne zgodnie z § 5 ust. 3 umowy;

  - termin wykonania zakresu robót powierzonych Podwykonawcy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami.

- Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 3 wymagają formy pisemnej oraz zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do udzielenia wszelkich informacji dotyczących Podwykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, za jakość i terminowość robót budowlanych wykonywanych przez podwykonawców.

§8

- Strony ustalają …. miesięczny okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

- Warunki gwarancji stanowią Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

- W przypadku wykrycia wady lub powstania awarii Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia wraz ze wszystkimi towarzyszącymi jej następstwami i skutkami pośrednimi w terminie maksymalnie 10 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Termin ten może zostać wydłużony za pisemną zgodą stron w przypadku uzasadnionych okoliczności technicznych.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym wyżej terminie Zamawiający może zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia poniesionych strat, w tym również korzyści utraconych, w przypadku powstania jakichkolwiek szkód powstałych w wyniku awarii lub podczas prowadzonych prac.

§9

Zamawiający zobowiązany jest do:

- przekazania placu robót,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- przystąpienia do odbiorów w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o ukończeniu robót i gotowości do ich przekazania Zamawiającemu,

- przekazania Wykonawcy posiadanej dokumentacji,

- dostarczenia na własny koszt mediów tj. energii elektrycznej, wody, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

§10

Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa,

- zabezpieczania frontu robót i zabezpieczenia mienia znajdującego się na terenie wykonywania robót, zapewnienia i przestrzegania przepisów ppoż. i BHP,

- usuwania na swój koszt wszelkich usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- zapewnienia objęcia funkcji Kierownika Robót przez osobę posiadającą uprawnienia w odpowiedniej specjalności,

- koordynowania robót własnych i ewentualnych podwykonawców,

- przejęcia i przygotowania (zabezpieczenia) placu robót,

- zmiany sposobu wykonywania robót w sytuacji, kiedy Wykonawca będzie je wykonywał wadliwie,

- umożliwienia i ułatwienia Zamawiającemu nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy,

- transportu, montażu i instalacji dostarczanych urządzeń i materiałów na swój koszt,

- przestrzegania całkowitego zakazu korzystania z toalet poza wskazanymi
w protokole przekazania placu robót,

- utrzymania terenu robót w należytym stanie i bieżącego usuwania na swój koszt materiałów rozbiórkowych,

- przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonych
i zamontowanych urządzeń,

- uzyskania zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem – udzielonego przez inspektorów nadzoru inwestorskiego PUM oraz przekazywanie na bieżąco: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejską normą, aprobat technicznych – dla tych materiałów oraz gwarancji producentów dla zamontowanych urządzeń oraz sprzętu;

- wykonanie na własny koszt odkrywki elementów budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich przykryciem,

- dostarczenia Zamawiającemu w przypadku upływu ważności polisy OC, o której mowa 
§ 3 ust. 2, ważnego ubezpieczenia Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). Termin dostarczenia aktualnej polisy nie może być późniejszy niż 7 dni przed upływem ważności poprzedniej polisy.

- dostarczenia Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §11 ust. 1 w przypadku upływu jego ważności w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Termin dostarczenia nowego zabezpieczenia nie może być późniejszy niż 7 dni przed upływem ważności poprzedniego zabezpieczenia,

- przeprowadzenia wymaganych prób, pomiarów sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, na własny koszt;

- udokumentowania sposobu gospodarowania odpadami (dokumenty muszą być dołączone do dokumentacji powykonawczej)

§11

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferty brutto co stanowi kwotę …………….. zł (słownie: ………… 00/100). Zabezpieczenie zostanie wniesione przed terminem zawarcia umowy, w formie: ……….

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwalniane:

  - 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego robót budowlanych potwierdzonych protokołem odbioru robót bez uwag,

  - 30% wartości w terminie 15 dni od dnia ukończenia biegu rękojmi na wykonane prace.

- Zabezpieczenie może być wykorzystane w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę na pokrycie wszelkich roszczeń Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy w tym na przekroczony termin wykonania.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż gotówka, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ważności zabezpieczenia na cały okres trwania realizacji przedmiotu umowy, którego dotyczy - w tym na przekroczony termin wykonania.

§ 12

- Z ramienia Zamawiającego funkcję inspektora nadzoru pełnić będzie:

- w branży konstrukcyjno-budowlanej – Pan Leszek Ślusarczyk,

- w branży sanitarnej – Pani Joanna Birkenfeld-Głuchowska,

- w branży elektrycznej – Pan Mirosław Pietraszek.

- Przedstawicielem Zamawiającego – koordynatorem będzie Pan Leszek Ślusarczyk.

- Inspektorzy nadzoru i koordynator działają w graniach określonych przepisami ustawy 
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( tj. Dz. U. 2013.1409 z późn. zm.)

- Z ramienia Wykonawcy funkcję kierownika robót pełnić będzie:

- w branży konstrukcyjno-budowlanej – …………………………………………………

- w branży sanitarnej – ……………………………………………………………………

- w branży elektrycznej – …………………………………………………………………

- W razie konieczności dokonania zmiany osoby kierującej robotami na inną osobę posiadającą stosowne uprawnienia Wykonawca winien złożyć do Zamawiającego odpowiedni wniosek celem zaakceptowania i sporządzenia aneksu do umowy. Osoba proponowana na stanowisko kierownika budowy musi spełniać wymagania opisane 
w SIWZ.

§ 13

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w następującym wymiarze:

- w przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron 
z przyczyn,  które leżą po stronie Wykonawcy - kara umowna będzie wynosiła 15% wartości wynagrodzenia umownego   brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

- w przypadku przekroczenia, terminu wykonania zamówienia lub etapu wykonania zamówienia – kara umowna będzie wynosiła 0,6% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy – za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku zgłoszenia do odbioru robót nie zakończonych w wysokości 0,6% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy  za każde zgłoszenie,

- w przypadku opóźnienia w usunięciu usterek, o których mowa w § 4 ust. 5 niniejszej umowy - kara umowna będzie wynosiła 0,4% wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1 brutto za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku opóźnienia w usunięciu wady lub awarii, o których mowa w § 8 ust. 4 niniejszej umowy - kara umowna będzie wynosiła 0,4% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku stwierdzenia przez uprawnionego pracownika Zamawiającego albo przez właściwy organ administracji publicznej naruszenia przez Wykonawcę przepisów, o których mowa w  § 2 ust. 4 umowy – kara umowna będzie wynosiła 1000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,

- za nie dotrzymanie postanowień § 10 pkt 13 w wysokości 1000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych)  za każdy protokolarnie stwierdzony przypadek,

- za nie dotrzymanie postanowień § 10 pkt 2 w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych) za każdy stwierdzony przypadek nie przestrzegania przepisów ppoż. i BHP.

- za powierzenie wykonania robót objętych niniejszą umową Podwykonawcy, z pominięciem trybu, o którym mowa w art. 6471 §2 kc- w wysokości 5 000 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- W przypadku jednoczesnego zaistnienia przesłanek do naliczenia kar umownych, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do  jednoczesnego naliczenia kar  umownych przy uwzględnieniu wszystkich dostępnych podstaw.

- Strony postanawiają, iż w przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych Zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych należności 
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 11 Umowy.

§14

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie pisemnymi aneksami pod rygorem nieważności.

- Zamawiający zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień przedmiotowej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w następujących okolicznościach i warunkach:

- gdy konieczność wprowadzenia modyfikacji wyniknie ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na mocy, których na Zamawiającego 
lub Wykonawcę nałożony zostanie obowiązek zrealizowania przedmiotu zamówienia w sposób różniący się od zaoferowanego w ofercie lub obowiązek zmiany trybu wykonania inwestycji – z zastrzeżeniem, że treść zmiany przepisów nie była uchwalona przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę;

- gdy podczas realizacji przedmiotu zamówienia ulegnie zmianie technologia wykonywania robót na lepszą funkcjonalnie od technologii przewidzianej w ofercie, pod warunkiem, iż nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, 
a Wykonawca przed zmianą umowy przedłoży do zaakceptowania Zamawiającemu projekt przewidywanych zmian w inwestycji wraz z kosztorysem;

- gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne na etapie zawierania umowy okoliczności uniemożliwiające zrealizowanie przedmiotu zamówienia
w sposób przewidziany w ofercie, a udzielnie w tym zakresie innego zamówienia publicznego w trybie ustawy prawo zamówienia będzie niemożliwe lub niecelowe 
ze względu na interes publiczny;

- w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub konieczności udzielenia zamówień uzupełniających mających wpływ na termin wykonania zamówienia podstawowego objętego umową. Ewentualna zmiana terminu wykonania umowy może 
w tym przypadku nastąpić w wymiarze odpowiadającym okresowi niezbędnemu do zrealizowania robót uzupełniających lub dodatkowych.

- Żadna ze stron nie może przenieść na inny podmiot obowiązków, uprawnień
i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

§15

- Zamawiający może jednostronnie odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym i naliczyć należną karę w przypadku:

- złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidacji Wykonawcy,

- opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu robót  dłuższego niż 15 dni,

- wykonywania robót niezgodnie z przepisami i zaleceniami Zamawiającego,

- zaprzestania realizacji niniejszej umowy przez okres przekraczający 15 dni,

- innego rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy,

- nie dostarczenia Zamawiającemu w przypadku upływu ważności polisy OC, o której mowa w § 3 ust. 2,

- nie dostarczenia Zamawiającemu w przypadku upływu jego ważności nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 11 ust. 1;

- Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty powstania przesłanki, o której mowa w ust. 1.

- Postanowienia ust. 1 i 2 nie narusza prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 bez wyznaczania dodatkowego terminu.

- Zamawiający ma prawo przyjąć tylko prawidłowo wykonaną część przedmiotu umowy oraz odstąpić od Umowy w pozostałym zakresie. W takim przypadku Zamawiający może żądać naprawienia szkody m.in. poprzez obciążenie Wykonawcy kosztami i wydatkami związanym ze zleceniem wykonania pozostałej części robót innemu Wykonawcy.

- Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 1 uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej określonej w § 13 ust. 1 pkt 1 umowy.

§16

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy wykonanego do dnia otrzymania od Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy, 
a w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§18

Spory wynikłe na tle wykonania umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§19

- Umowa zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

§20

Integralną część umowy stanowią Załączniki do umowy.

PODPISY STRON

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załącznikami do niniejszej umowy są:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,

- Oferta Wykonawcy,

- Polisa OC,

- Warunki gwarancji,

- Oświadczenie podwykonawcy.

Załącznik nr 4 do umowy

Warunki gwarancji

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace polegające na:

Remoncie łazienek w budynku Sali Kopernikańskiej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją.

- Termin udzielonej gwarancji wynosi ……. miesięcy licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego robót.

- Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach 
i urządzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku 
z wystąpieniem wady.

- Zamawiającego reprezentuje Kanclerz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (zwany dalej: Kanclerzem).

- Kanclerz zobowiązuje się użytkować wykonany obiekt zgodnie z przeznaczeniem.

- Kanclerz może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji.

- W przypadkach wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia 
w terminie 10 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt własny.

- W przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub szkodą 
o bardzo dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia 
do powiększenia się szkody.

- Powiadomienie o wystąpieniu wady Kanclerz zgłasza Wykonawcy telefonicznie, 
a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie szkody.

- W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Kanclerz może usunąć wady 
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Kanclerz ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W wypadku gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 10 dni lub ze względów technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić z Kanclerzem.

- Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie 
o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.

- Sprawy związane z organizowaniem przeglądów gwarancyjnych i egzekwowaniem usunięcia wad, które wystąpią w okresie gwarancji prowadzi Kanclerz.

WYKONAWCA:

Załącznik nr 5 do umowy

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy: „Remont łazienek w budynku Sali Kopernikańskiej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” – sygn. DZP-262-27/2016

Ja niżej podpisany, będący należycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(firma podwykonawcy)

Niniejszym oświadczam(y), że:

- Wszelkie roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane Nr……… z dnia …………… zawarta z (firma Wykonawcy) wymagalne 
w całości/części* do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zostały zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości.

- Do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę …………. zł brutto, słownie……………………………………………….. zł i stanowi ona bieżące rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przysługującego na podstawie umowy wskazanej w pkt 1.

- Między podwykonawcą, a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem lub zmianą roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy 
o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

……………….…………………………………..

Data, pieczęć i podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Podwykonawcy

*właściwe podkreślić