SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:

POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE

NAZYWANY W DALSZEJ CZĘŚCI SPECYFIKACJI RÓWNIEŻ „PUM”

UL. RYBACKA 1, 70-204 SZCZECIN

FAX: (91) 48-00-769

e-mail: dzppum@pum.edu.pl

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

PONIŻEJ WARTOŚCI O KTÓREJ MOWA W ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA:

„Zaprojektowanie oraz remont instalacji wentylacji i klimatyzacji 
oraz drogi dojazdowej z miejscami postojowymi na terenie Biblioteki Głównej PUM w Szczecinie”

PRZETARG ZNAK: DZP/38/PN</2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych ustawą 
z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 
ze zm.) zwanej w dalszej treści „ustawą”.

Szczecin, dnia 20.07.2015 r. 					    .................................................

Zatwierdzam

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ, składa 
się z następujących części:

Część I:	Instrukcja dla Wykonawców,

Część II:   	Projekt Umowy,

Część III	Program Funkcjonalno-Użytkowy w zakresie prac wewnętrznych,

Część IV	Program Funkcjonalno-Użytkowy w zakresie prac zewnętrznych.

Integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią Załączniki:

Załącznik nr 1:		Formularz oferty,

Załącznik nr 2:	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1ustawy,

Załącznik nr 3:	Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy,

Załącznik nr 4:		Lista albo informacja, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy,

Załącznik nr 5:		Wykaz wykonanych robót w ciągu ostatnich pięciu lat,

Załącznik nr 6:		Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,

Załącznik nr 7:	Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY

§1

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz kompleksowy remont instalacji wentylacji i klimatyzacji objętej zakresem wykonanego projektu wraz z modernizacją drogi dojazdowej z miejscami postojowymi dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zaprojektowanie oraz remont instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz drogi dojazdowej z miejscami postojowymi na terenie Biblioteki Głównej PUM w Szczecinie”.

- W zakresie prac wewnętrznych planowane zamówienie obejmuje w szczególności:

- wymianę pięciu istniejących central wentylacyjnych na urządzenia wyposażone w sekcje chłodnicze z chłodnicami freonowymi, wraz z ich przyłączeniem do istniejących kanałów wentylacyjnych,

- kompleksowe mechaniczne czyszczenie wszystkich kanałów wentylacyjnych w budynku wraz z późniejszą regulacją przebudowanej instalacji wentylacji mechanicznej,

- kompleksową wymianę trzech istniejących układów klimatyzacyjnych typu Split chłodzących pomieszczenia informatyków, sprzętu teletechnicznego oraz serwerowni.

- wymianę instalacji wody ziębniczej na instalację z bezpośrednim odparowaniem 
i zmiennym przepływem czynnika chłodniczego wraz z przyłączeniem do niej dodatkowych pomieszczeń,

- kompleksową wymianę instalacji ciepła technologicznego,

- rozbudowę istniejącej tablicy głównej elektrycznej budynku wraz z doprowadzeniem zasilania elektroenergetycznego do tablicy elektrycznej instalacji wentylacji,

- modernizację oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego,

- modernizację instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych,

- remont systemu CCTV.

W zakresie prac zewnętrznych przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- modernizację wewnętrznej drogi dojazdowej do Biblioteki, miejsc postojowych,

- odwodnienia drogi i miejsc postojowych,

- instalacji odgromowej Biblioteki.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w:

- Części III SIWZ pn. Program Funkcjonalno-Użytkowy w zakresie prac wewnętrznych,

- Części IV SIWZ pn. Program Funkcjonalno-Użytkowy w zakresie prac zewnętrznych,

- Części II SIWZ – Projekt umowy

- Miejscem wykonania robót budowlanych będzie Budynek Biblioteki Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 70-110 Szczecin, al. Powstańców Wielkopolskich 20 oraz jego bezpośrednie otoczenie.

- Na przedmiot umowy, wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 60-miesięczną rękojmię i gwarancję licząc od daty ostatecznego odbioru prac. Maksymalny oferowany okres rękojmi nie może przekroczyć 84 miesięcy.

§2

Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta powinna obejmować całość zamówienia.

§3

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego 
i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

§4

Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

§5

Udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia

- Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia przy udziale podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom – w tym celu Wykonawca wypełnia wykaz podwykonawców, złożony na druku stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy).

- Zamawiający nie określa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która część zamówienia nie może zostać powierzona podwykonawcom.

§6

Regulacje dotyczące podwykonawstwa w zakresie robót budowlanych

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie 
z podwykonawcą umowy o roboty budowlane w trybie przewidzianym w art. 6471 § 2 ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

- Przekazywana Zamawiającemu w trybie przewidzianym w art. 6471 § 2 ustawy Kodeks cywilny umowa lub projekt umowy obligatoryjnie musi zawierać istotne postanowienia umowne określające w szczególności:

- przedmiot umowy,

- wynagrodzenie podwykonawcy,

- terminy i sposób płatności wynagrodzenia,

- terminy realizacji umowy.

- Przekazanie Zamawiającemu umowy lub projektu umowy miedzy wykonawcą 
a podwykonawcą robót budowlanych musi nastąpić w formie papierowej, 
za potwierdzeniem na adres: 70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1, Dział Techniczny, 
pod rygorem uznania go za bezskuteczne.

- W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na wykonanie części przedmiotu robót przez podwykonawcę wypłata Wykonawcy części wynagrodzenia następującej bezpośrednio po ustalonym przez Wykonawcę i podwykonawcę terminie zapłaty wynikającym z treści umowy z podwykonawcą – następować będzie po przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dowodu dokonania płatności dla podwykonawcy 
za wykonaną przez niego część przedmiotu umowy oraz uzyskaniu oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu przedmiotowej należności.

- Jeżeli Wykonawca nie dokona zapłaty na rzecz swoich podwykonawców wymagalnych zobowiązań za wykonanie części przedmiotu umowy, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do złożenia w terminie 3 (trzech) dni wyjaśnień, uprawniony będzie według własnego uznania do zapłaty bezpośrednio podwykonawcom. 
W przypadku dokonania takiej zapłaty przez Inwestora uiszczona kwota umniejszy najbliższą transzę wynagrodzenia Wykonawcy.

§7

Termin wykonania zamówienia

- Całkowity termin realizacji zamówienia Wykonawca określi w swojej ofercie jednak nie może on przekroczyć 75 dni kalendarzowych oraz nie może być krótszy niż 60 dni od dnia przekazania placu budowy.

§8

Warunki udziału w postępowaniu, wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału 
w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia:

By warunek został spełniony Zamawiający wymaga wykazania zrealizowania przynajmniej jednej roboty budowlanej wykonanej należycie i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia o wartości min 1 000 000,00 zł brutto każda. Poprzez robotę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia należy rozumieć robotę, której zakres obejmował wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia:

By warunek został spełniony Zamawiający wymaga wykazania dysponowania, co najmniej po jednej osobie (lub jedna osoba może spełniać warunek łącznie tzn. do projektowania i kierowania łącznie) uprawnionej do:

- Projektowania bez ograniczeń:

  - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodnokanalizacyjnych,

  - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

- Kierowania robotami bez ograniczeń:

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodnokanalizacyjnych,

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

- w specjalności ogólnobudowlanej lub drogowej,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej:

By warunek został spełniony Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę co najmniej 250 000,00 zł.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy Pzp.

  - W celu wykazania spełnienia warunków opisanych w ust. 1, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ofercie nw. dokumenty:

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ (celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy określonych w ust. 1);

- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 
o których mowa w art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy Pzp – wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ (celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy określonych w ust. 2);

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy określonych w ust. 2);

- Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców 
– wypełniony Załącznik nr 5 do SIWZ; (celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy określonych ust. 1 pkt 2);

- Dowody dotyczące najważniejszych robót określające czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone albo należycie.

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedłożyć dowody w odniesieniu 
do tych robót, które zostaną przez niego przedstawione w zakresie wymaganym 
do wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia. Dowodem może być poświadczenie lub inny dokument – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy określonych w ust. 1 pkt 2);

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za projektowanie oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 6 do SIWZ; (celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy określonych w ust. 1 pkt 3);

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o braku przynależności, o których mowa w art. 26 ust. 2 d ustawy Załącznik nr 4 do SIWZ (celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy określonych w ust. 2);

- Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia; (celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy określonych w ust. 1 pkt 4);

  - Ocena spełniania warunków uczestnictwa w postępowaniu dokonana zostanie 
 w oparciu o przedłożone dokumenty na zasadzie spełnia/nie spełnia.

  - W przypadku dostarczenia przez wykonawców dokumentów o których mowa w ust. 3, w których wartości zostały podane w walutach obcych, Zamawiający w celu dokonania oceny spełnienia warunków uczestnictwa w postępowaniu dokona przeliczenia podanych wartości po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski obowiązującym na dzień, w którym zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu.

  - Oferty Wykonawców nie spełniających warunków udziału w postępowaniu zostaną odrzucone.

UWAGA

Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w ust. 1 może polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP. W takiej sytuacji, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innego podmiotu w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w ofercie dokumentów dotyczących

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Jednocześnie w odniesieniu do podmiotu, na którego zasobach polega Wykonawca, Zamawiający wymaga przedłożenia w ofercie:

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu na zasadach art. 26 ust. 2b Pzp, w przypadku warunków, o których mowa w SIWZ Cześć I §7 ust. 1 pkt 4, Zamawiający wymaga przedłożenia w ofercie informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, o której mowa w SIWZ Cześć I §7 ust. 3 pkt 8.

§9

Wykaz innych wymaganych dokumentów

- Formularz ofertowy – wypełniony Załącznik nr 1 do SIWZ;

- Dowód wniesienia wadium, tj.: kopia dokonania przelewu na konto Zamawiającego, 
a w przypadku innych form wniesienia wadium, kserokopia dokumentu wadialnego.

§10

Uregulowania dotyczące dokumentów, o których mowa w art. 25 ustawy Pzp

- Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 8, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli dokumenty, o których mowa w § 8 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

- Oświadczenia i dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione 
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii oświadczenia lub dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, 
a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone 
wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez wykonawcę.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w §8 ust. 3 pkt 3 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

§11

Udział w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy zgodnie z art. 23 ustawy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

- W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców:

  - w przypadku spółki cywilnej – umowy spółki,

  - w przypadku konsorcjum umowy zawierającej, co najmniej:

- oznaczenie stron,

- oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym nie może być samo złożenie oferty, lecz zrealizowanie zamówienia),

- oznaczony czas trwania umowy (co najmniej czas realizacji zamówienia 
i okres gwarancji oraz rękojmi, niedopuszczalne jest załączenie umowy przedwstępnej ani zawartej pod warunkiem wygrania przetargu),

- oznaczenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

- ustanowienie pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego,

- zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania umowy konsorcjum oraz dokonywania w niej zmian bez zgody zamawiającego, do czasu wygaśnięcia wszelkich zobowiązań związanych z umową o zamówienie publiczne.

- Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w §8 ust. 3 pkt 2, 3, 7.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą łącznie Formularz oferty oraz jeden komplet oświadczeń i dokumentów, o których mowa w §8 i §9 a nie wykazanych w ust. 4.

- Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ustępach poprzedzających powinny być przygotowane w taki sposób, aby zamawiający mógł dowiedzieć się, jaki udział 
w wykonaniu zamówienia będzie miał każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełnić łącznie warunki, o których mowa w § 8.

§12

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

  - Zamawiający w toku postępowania o udzielenie zamówienia dopuszcza możliwość porozumiewania się:

    - za pośrednictwem faksu, na nr: 91/48-00-769

    - pocztą elektroniczną na adres: dzppum@pum.edu.pl

  - Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

§13

Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami

Zamawiający upoważnia do kontaktowania się z Wykonawcami, za pośrednictwem środków opisanych w §12, Pana Pawła Kaszubę i Pana Konrada Dul w godzinach pracy Zamawiającego.

§14

Wymagania, co do wadium

- Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 
35 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy 00/100).

- Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, zgodnie z dalszymi postanowieniami SIWZ.

- Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U nr 42, poz. 275 z 2007, Dz. U nr 116, poz. 730 i 732, Dz. U nr 227, poz. 1505, z 2008 oraz Dz. U. 96 poz. 620 z 2010).

- Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto PUM w Szczecinie 
– Bank Zachodni WBK S.A. III O/Szczecin 06 1090 1492 0000 0001 0053 7752 
z dopiskiem: „wadium: DZP/38/PN</2015 – „Zaprojektowanie oraz remont instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz drogi dojazdowej z miejscami postojowymi na terenie Biblioteki Głównej PUM w Szczecinie”.

- Oryginał wniesienia wadium (nie dotyczy wadium w formie pieniężnej) musi zostać, 
pod rygorem wykluczenia Wykonawcy, zdeponowany w Kwesturze PUM do upływu terminu składania ofert lub załączony do złożonej oferty.

- Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność 
za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 12.

- Wykonawcy, którego oferta został wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium 
w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 
o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika 
to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§15

Termin związania ofertą

- Termin związania wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin do składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą powoduje wykluczenie Wykonawcy 
z postępowania w trybie art. 24 ust. 2 pkt.4 ustawy i odrzucenie oferty w trybie 
art. 24 ust. 4 ustawy.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium (jeżeli jego wniesienie było wymagane) albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

§16

Opis sposobu przygotowania oferty

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia może być wykorzystywana jedynie zgodnie z jej przeznaczeniem i nie może być przekazywana osobom trzecim.

- W celu otrzymania SIWZ, Wykonawca występuje do Zamawiającego z wnioskiem o jej przekazanie (nie dotyczy SIWZ pobieranej ze strony internetowej zamawiającego).

- Zamawiający przekazuje zainteresowanemu SIWZ nie później niż w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 2.

- Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami stanowiącymi załączniki do SIWZ i nie może być sprzeczna z ustawą oraz z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

- Przekazanie zainteresowanemu SIWZ następuje nieodpłatnie, z zastrzeżeniem art.42 ust.2.

- Wykonawca złoży tylko jedną ofertę.

- Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Ofertę (wypełniony Formularz oferty wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami) sporządza się w języku polskim.

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

- Oferta winna być napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem – oferta może mieć także postać wydruku komputerowego. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

- Zaleca się, aby oferta była zszyta lub spięta (np. zbindowana) i posiadała ponumerowane strony.

- Oferta (wypełniony Formularz oferty wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami) musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika 
z  innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo winno być dołączone 
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, bądź przez jego wystawcę.

- Podpisy, złożone przez Wykonawcę w Formularzu oferty oraz innych formularzach zawartych w SIWZ, powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.

- Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę/osoby podpisującą ofertę.

- Wszystkie formularze zawarte w SIWZ, a w szczególności formularz oferty – winny być wypełnione ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy wykonawcy - wpisuje on "nie dotyczy".

- Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do SIWZ.

- Wykonawca jest zobowiązany zamieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami 
w dwóch szczelnie zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach. Koperta zewnętrzna musi być zaadresowana na Zamawiającego i zawierać oznaczenie:

Przetarg nieograniczony DZP/38/PN</2015 „Zaprojektowanie oraz remont instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz drogi dojazdowej z miejscami postojowymi na terenie Biblioteki Głównej PUM w Szczecinie” nie otwierać przed 04.08.2015 r. godz. 11:00

Ponadto wewnętrzna koperta powinna być zaadresowana na wykonawcę,
aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

- Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się 
z treścią oferty.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w punkcie 18 i 19, z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie".

- Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

- Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

- Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej jak w ust. 18, 
z dodaniem słów „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

- Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wykonawca.

§17

Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

- Z zawartością ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu składania ofert.

- Dniem otwarcia ofert jest dzień, w którym upływa termin ich składania.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w pkt. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, o których mowa 
w art. 24 ustawy.

- Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, 
z zastrzeżeniem pkt. 11-12 dokonywanie jakichkolwiek zmian w tej treści.

- W postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego w toku badania 
i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców sprecyzowania i dopracowania treści ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych, z tym, że niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian w treści ofert oraz zmian wymagań zawartych w SIWZ.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

  - oczywiste omyłki pisarskie,

  - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie 
w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający oceniając wyjaśnienia, o których mowa w pkt 13, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych ustaw.

- Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  - jest niezgodna z ustawą,

  - jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
z zastrzeżeniem pkt 12,

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

  - zawiera błędy w obliczeniu ceny,

  - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził 
się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt.12 lit. c,

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny 
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania 
o cenę.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 19 lit. a również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

§18

Miejsce i termin składania ofert

- Oferty składa się w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Szczecinie przy ulicy Rybackiej 1, w Kancelarii Ogólnej PUM do godziny 1000 dnia 04.08.2015 roku pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia.

- Oferty złożone po terminie podlegają zwrotowi bez ich otwierania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.

- Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu, zamawiający przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ustawy.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. Przepis ust. 4a ustawy stosuje się odpowiednio.

§19

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 101 o godzinie 1100 
w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

§20

Opis sposobu obliczania ceny

  - Wykonawca poda cenę ryczałtową za wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane wykonane na podstawie tej dokumentacji.

  - Wszystkie ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę (nie dopuszczalne są żadne negocjacje cenowe).

  - W cenie Wykonawca ujmie całość kosztów ponoszonych na zrealizowanie zadania, a w szczególności:

    - podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba, że zachodzą przesłanki uprawniające Wykonawcę do zastosowania innej stawki podatku, co Wykonawca powinien udokumentować w swojej ofercie przez złożenie dokumentu /oświadczenia/ uprawniającego do jego zastosowania.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§21

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walucie obcej.

§22

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty

| Lp. | Kryterium | Ranga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oferowana cena brutto | 80% |
| 2. | Termin realizacji | 15% |
| 3. | Okres rękojmi i gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia | 5% |

- Wartość punktowa ceny (kryterium 1 – cena ryczałtowa na wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej i robót budowlanych na podstawie tej dokumentacji w PLN brutto) jest wyliczana wg wzoru:

Wartość punktowa ceny =

gdzie:

R – ranga ocenianego kryterium,

Cn - cena najniższa,

Cb - cena badana.

- Wartość punktowa za termin (kryterium 2 – ilość dni potrzebnych do wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz z pracami budowlanymi wykonanymi na podstawie tej dokumentacji podana w dniach kalendarzowych) jest wyliczana wg wzoru:

Wartość punktowa =

R – ranga ocenianego kryterium,

Tn – termin najkrótszy;

Tb – termin badany;

Całkowity termin realizacji zamówienia Wykonawca określi w swojej ofercie jednak nie może on przekroczyć 75 dni kalendarzowych oraz nie może być krótszy niż 60 dni od dnia przekazania placu budowy.

- Wartość punktowa za okres gwarancji i rękojmi (kryterium 3) – „Okres gwarancji 
i rękojmi udzielonej na przedmiot zamówienia” jest obliczana wg wzoru:

Wartość punktowa =

R – ranga ocenianego kryterium,

Gn –  badany okres gwarancji i rękojmi;

Gmax – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji rękojmi;

Zamawiający informuje, że termin zaoferowanej gwarancji i rękojmi musi 
być taki sam. Dopuszczalny okres zaoferowanej gwarancji i rękojmi nie może 
być krótszy niż 60 miesięcy i nie dłuższy niż 84 miesiące.

§23

Udzielenie zamówienia

- Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę tego wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

- Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, 
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

§24

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie 
do przedłożenia ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 600 000,00 zł, która obejmować będzie cały okres realizacji umowy.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem 
art. 183, w terminie:

1)	nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2)	nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8.

3.	Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli:

1)	w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

a)  w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,

b)	w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem 
i dialogu konkurencyjnego złożono tylko jedną ofertę oraz w przypadku wykluczenia wykonawcy upłynął termin do wniesienia odwołania na tę czynność lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; lub

2)	umowa dotyczy zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, 
w ramach dynamicznego systemu zakupów albo na podstawie umowy ramowej; lub

3)	w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy,

b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego i licytacji elektronicznej - upłynął termin do wniesienia odwołania na czynność wykluczenia wykonawcy lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; lub

4)	postępowanie jest prowadzone w trybie licytacji elektronicznej, z wyjątkiem przypadku wykluczenia wykonawcy, wobec którego nie upłynął jeszcze termin do wniesienia odwołania lub w następstwie jego wniesienia Izba nie ogłosiła jeszcze wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

7.	Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, 
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

§25

Zobowiązania wynikające z umowy

- Zobowiązania wynikające z umowy zostały określone w projekcie umowy, która stanowi Część II SIWZ.

- Wykonawca może w trybie zapytania wystąpić o wyjaśnienie postanowień w umowie (jak również w SIWZ), co do których ma wątpliwości. Tryb udzielania wyjaśnień określa niniejsza specyfikacja.

§26

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom.

- Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej wskazane w rozdziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz.759 ze zm.) zwanej).

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)	wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania 
o cenę;

2)	opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3)	wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4)	odrzucenia oferty odwołującego;

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. ustawy.

- Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy. Do odwołania stosuje się dalsze przepisy rozdziału VI ustawy.

- Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany 
na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. ustawy.

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności, o których mowa w ust. 2, 
nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2. ustawy.

§27

Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ

- Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia – na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert, a także na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust.8 pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2 wpłynął po upływie terminu do jego składania lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

- Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

§28

Unieważnienie postępowania

- Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach, jeżeli:

  - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem lit. b) i c),

  - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono, co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu,

  - w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie zostały złożone oferty, co najmniej przez dwóch wykonawców niepodlegających wykluczeniu,

  - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

  - w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

  - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

  - postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

- Jeżeli dopuszczono możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis pkt. 1 stosuje się odpowiednio.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

  - ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

  - złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

- W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia albo obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

§29

Zabezpieczanie należytego wykonania umowy

- Wykonawca, którego oferta została wybrana winien najpóźniej z dniem podpisania umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 10% wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z umowy, w następujących formach:

- w pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm. 4).

- W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie poręczeń bankowych, gwarancji bankowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych będą musiały być to dokumenty pochodzące od instytucji krajowych o charakterze bezwarunkowym i nieodwołalnym
z klauzulą „płatne na pierwsze żądanie” oraz będą musiały być wystawione na okres wykonania przedmiotu umowy. Przed złożeniem zabezpieczenia treść gwarancji musi uzyskać akceptację zamawiającego.

- W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy 70% wartości wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 30 dni od daty odbioru robót budowlanych potwierdzonych protokołem odbioru robót bez uwag. Pozostała kwota zostanie zwrócona lub zwolniona w terminie 15 dni od dnia ukończenia biegu rękojmi na wykonane prace.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie przeznaczone będzie na pokrycie wszelkich kosztów, odszkodowań, kar umownych i innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu, z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania.

CZĘŚĆ II SIWZ – PROJEKT UMOWY

# UMOWA

# O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

# NR ......../PN/2015

zawarta w dniu ........................w Szczecinie pomiędzy:

Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Rybackiej 1, 
70-204 Szczecin, NIP 852-000-67-57, reprezentowanym przez:

- Kanclerz PUM w Szczecinie - Panią Marię Czerniecką

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

a

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................NIP:.........................................

reprezentowanym przez: ..............................................................................................................

zwaną dalej w treści umowy Wykonawcą.

łącznie zwanymi w treści umowy Stronami,

na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (znak: DZP/38/PN</2015) zawarta została umowa o treści następującej:

- Ogólne oznaczenie przedmiotu umowy

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pod nazwą: „Zaprojektowanie oraz remont instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz drogi dojazdowej z miejscami postojowymi na terenie Biblioteki Głównej PUM w Szczecinie”.

- Zadanie stanowiące przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

- W zakresie realizacji przedmiotu, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do następującego zakresu świadczeń:

- Usługi wykonania pełnobranżowych dokumentacji projektowych w zakresie zadania,

- Uzyskania odbioru projektu przez Zamawiającego,

- Wykonania robót budowlanych,

- Uzyskania w imieniu Zamawiającego w razie potrzeby wszelkich zgód i uzgodnień

- Szczegółowy zakres prac określony został w:

- Części III SIWZ pn. Program Funkcjonalno-Użytkowy w zakresie prac wewnętrznych,

- Części IV SIWZ pn. Program Funkcjonalno-Użytkowy w zakresie prac zewnętrznych,

- Części II SIWZ – Projekt umowy

- Wykonanie zamówienia obejmowało będzie:

- wykonanie usługi projektowej,

- wykonanie robót budowlanych,

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania świadczenia zgodnie z zakresem wynikającym z postanowień niniejszej umowy, programu funkcjonalno użytkowego oraz złożonej oferty. Przedmiot winien być wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami, a treść dokumentacji winna być dostosowana do specyfiki i charakteru zadania remontowego.

- Zakres projektowy

§2

- W zakresie realizacji usługi projektowej Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnych pełnobranżowych dokumentacji projektowych na potrzeby zadania.

- Usługa, o której mowa w ustępie 1 obejmuje:

- wykonanie dokumentacji zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do niniejszej umowy tj. Programu Funkcjonalno-Użytkowy;

- uzyskanie odbioru  Zamawiającego w zakresie dokumentacji projektowych, o której mowa w punkcie 1),

- uzyskania w imieniu Zamawiającego w razie potrzeby wszelkich zgód, uzgodnień, itd.

- Dokumentacja projektowa powinna być wykonania zgodnie z:

        - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130, poz.1389);

        - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.2004 r. Nr 202, poz.2072);

        - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy, projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133);

§3

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowej i przedłożenia jej do odbioru Zamawiającemu.

- Zamawiający jest uprawniony w terminie 4 dni roboczych od daty przedłożenia pełnobranżowej dokumentacji projektowej do wniesienia ewentualnych uwag, które musi uwzględnić Wykonawca.

- Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym dobór technologii, materiałów budowlanych oraz standardu wykończenia w rozwiązaniach projektowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru materiałów itp.

- Wykonawca przed odbiorem dokumentacji projektowej zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia o kompletności opracowania we wszystkich wymaganych branżach, dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy oraz oświadczenia, 
że dokumentacja projektowa została wykonana w sposób zgodny z wymogami ustawy Prawo Budowlane, przepisami prawa, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Odbiór dokumentacji projektowej rozpoczyna się od przedłożenia dokumentacji Zamawiającemu. Zamawiający uprawniony jest do dokonania oceny w zakresie prawidłowości wykonania i kompletności przedstawionych dokumentów w terminie 4 dni roboczych od daty jej przedłożenia.

- Wykonawca po uzyskaniu ewentualnych uwag do dokumentacji naniesie poprawki w terminie 4 dni od daty odbioru dokumentacji od Zamawiającego.

- Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 5 i 6 sporządzony zostanie protokół odbioru dokumentacji projektowej bez uwag.

- W przypadku, gdyby okazało się w trakcie realizacji prac budowlanych, iż dokumentacja nie jest kompletna, wymaga uzupełnień lub posiada wady Wykonawca jest zobowiązany 
bez dodatkowego wynagrodzenia niezwłocznie ją uzupełnić, natomiast wady usunąć 
tak, aby można było zrealizować w pełni cel, któremu ma służyć oraz nie powodować przestojów w realizacji budowy i nie narażać Zamawiającego na straty z tego tytułu. Roboty budowlane dodatkowe wynikające z błędów projektowych pokrywa Wykonawca.

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy 
w zakresie realizacji projektu należy:

- Informowanie w formie pisemnej Zamawiającego o wszystkich istotnych faktach pojawiających się w trakcie realizacji i mających z nim związek;

- Dostarczenie kompletnego opracowania ostatecznej, uzgodnionej z Zamawiającym, wersji dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej (nośnik CD) w formatach DWG, DOC i PDF, w 2 egzemplarzach oraz 6 egzemplarzach kompletnej wersji dokumentacji projektowej w wersji papierowej w kolorze.

§4

- Strony ustalają, że z dniem dokonania odbioru projektu przez Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do niego przechodzą na Zamawiającego w całości i nieodwołalnie
na następujących polach eksploatacji:

  - utrwalania i zwielokrotniania utworu, wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

  - obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy,

  - korzystania na własny użytek,

  - publiczne udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp, w czasie i miejscu przez siebie wybranym, włącznie z prawem udostępniania w internecie,

  - wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, w celu złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych lub przygotowania innych opracowań,

  - dokonywania zmian w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, iż zmian dokonywać będą wyłącznie osoby posiadające wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, a ich charakter będzie miał na celu wprowadzenie niezbędnych modyfikacji, modernizacji .

- Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich wchodzi w skład wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji niniejszej umowy.

- Zakres wykonania robót budowlanych

§5

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego pełnobranżowej dokumentacji projektowej, obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną oraz ewentualnym uzyskanym pozwoleniem na budowę.

- Szczegółowy zakres prac budowlanych określają:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,

- projekt budowlano-wykonawczy wraz z załącznikami,

§6

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- wykonania robót pomocniczych, przygotowawczych i porządkowych oraz naprawy ewentualnych uszkodzeń,

- zapewnienia kierownika budowy, kierowników robót wymaganych branż oraz nadzoru autorskiego projektantów, w cenie oferty,

- przeprowadzenia wymaganych prób i badań oraz wykonania dokumentacji powykonawczej w tym również geodezyjnej,

- udokumentowania sposobu gospodarowania odpadami (dokumenty muszą być dołączone do dokumentacji powykonawczej).

§7

- W przypadku wykonania części robót, które ulegają zakryciu, a wymagają przeprowadzenia odbioru – Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku poinformować o takiej sytuacji Inspektora Nadzoru.

- W sytuacji, o której mowa w ustępie 1 Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu oraz osobie sprawującej na rzecz Zamawiającego funkcję inspektora nadzoru gotowość do dokonania odbioru części robót w określonym terminie z minimum dwudniowym wyprzedzeniem.

- W dokonywaniu czynności odbioru w przypadku, o którym mowa w ustępie 1 musi uczestniczyć osoba pełniąca na rzecz zamawiającego funkcję inspektora nadzoru oraz może uczestniczyć inny upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.

- Poza pracami nie objętymi zakresem umowy dodatkowe roboty mogą być wykonane 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego jedynie, gdy są to prace niezbędne ze względu 
na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

- Prace dodatkowe mogą być podjęte przez Wykonawcę wyłącznie po uprzednim podpisaniu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego, na podstawie, których Zamawiający zleci Wykonawcy realizację tych robót.

- Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu w formie pisemnej gotowości przystąpienia do odbioru końcowego, 
nie później niż 7 dni przed jego planowanym dokonaniem.

- Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy:

- wymagane protokoły badań, pomiary i atesty związane z przedmiotem umowy,

- świadectwa materiałowe i inne certyfikaty konstrukcji i urządzeń,

- dokumentację powykonawczą.

- Wynagrodzenie

§8

- Z tytułu wykonania niniejszej umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie jednorazowe ryczałtowe w wysokości ...............................................................................zł brutto (słownie złotych: .......................................................................................................) w tym podatek VAT .............................................................................................zł (słownie złotych: ................................................................................................................................).

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury w formie papierowej.

- Należna płatność wynagrodzenia Wykonawcy wraz z podatkami od towarów i usług (VAT) przekazywana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Za datę otrzymania faktury uważa się datę wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Za płatność dokonaną po terminie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca ma prawo domagać się zapłaty odsetek ustawowych.

- Terminy realizacji

§9

- Całkowity termin realizacji zamówienia wynosi ..... dni od daty zawarcia umowy.

- Pozostałe postanowienia

§10

- Dopuszcza się wykonanie określonej części przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców pod warunkiem dopełnienia obowiązków opisanych w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie zakresu świadczenia, jaki zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie 
z podwykonawcą umowy o roboty budowlane w trybie przewidzianym w Art. 6471 § 2 ustawy Kodeks cywilny.

- Strony ustalają, że przekazywana Zamawiającemu umowa lub projekt umowy obligatoryjnie musi zawierać istotne postanowienia umowne określające w szczególności:

- przedmiot umowy;

- wynagrodzenie podwykonawcy;

- terminy i sposób płatności wynagrodzenia;

- terminy realizacji umowy.

- Przekazanie Zamawiającemu umowy lub projektu umowy miedzy Wykonawcą 
a podwykonawcą musi nastąpić w formie papierowej, za potwierdzeniem na adres:
ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin, pod rygorem uznania go za bezskuteczne.

- W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na wykonanie części przedmiotu Umowy przez podwykonawcę wypłata Wykonawcy części wynagrodzenia następującej bezpośrednio po ustalonym przez Wykonawcę i podwykonawcę terminie zapłaty wynikającym z treści umowy z podwykonawcą – następować będzie po przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dowodu dokonania płatności dla podwykonawcy za wykonaną przez niego część przedmiotu Umowy oraz uzyskaniu oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu przedmiotowej należności.

- Jeżeli Wykonawca nie dokona zapłaty na rzecz swoich podwykonawców wymagalnych zobowiązań za wykonanie części przedmiotu Umowy, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do złożenia w terminie 3 (trzech) dni wyjaśnień, uprawniony będzie według własnego uznania do zapłaty bezpośrednio podwykonawcom. W przypadku dokonania takiej zapłaty przez Inwestora uiszczona kwota umniejszy najbliższą transzę wynagrodzenia Wykonawcy.

§11

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ….. miesięczną gwarancję i rękojmię na przedmiot umowy. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru prac budowlanych potwierdzonych protokołem odbioru robót bez uwag.

- W przypadku wykrycia wady lub powstania awarii Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w terminie maksymalnie 10 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Termin ten może zostać wydłużony za pisemną zgodą stron.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym wyżej terminie Zamawiający może zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia poniesionych strat, w tym również korzyści utraconych, w przypadku powstania jakichkolwiek szkód powstałych w wyniku awarii lub podczas prowadzonych prac.

§12

- Wykonawca zobowiązany przed podpisaniem niniejszej umowy do przedłożenia Zamawiającemu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę, powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy, przy sumie gwarancyjnej nie niższej niż 600 000,00 PLN (sześćset tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

- W przypadku niewykonania obowiązku opisanego w ustępie 1 Zamawiający uprawniony jest do samodzielnego zawarcia wymaganej umowy ubezpieczenia na rzecz wykonawcy oraz do dokonania potrącenia należnej kwoty składki z wynagrodzenia wykonawcy.

§13

- Wykonawca oświadcza, iż wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferty co stanowi kwotę ........................ zł. Zabezpieczenie zostanie wniesione przed terminem zawarcia umowy, w formie: .......................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest zwalniane w 70% w terminie w terminie 30 dni od daty odbioru robót budowlanych potwierdzonych protokołem odbioru robót bez uwag, a pozostałe 30% jest zwalniane 15 dni od dnia ukończenia biegu rękojmi na wykonane prace.

- Zabezpieczenie może być wykorzystane w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę na pokrycie wszelkich roszczeń Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy.

§14

Zamawiający zobowiązany jest do:

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- sprawdzenia złożonych dokumentacji w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji Zamawiającemu,

- przystąpienia do odbiorów w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o ukończeniu robót i gotowości do ich przekazania Zamawiającemu,

- przekazania Wykonawcy wszelkiej niezbędnej dokumentacji.

§15

Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej,

- zabezpieczania frontu robót, zapewnienia i przestrzegania przepisów ppoż. i BHP,

- usuwania na swój koszt wszelkich usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- zapewnienia objęcia funkcji Kierownika Budowy i Kierowników Robót przez osoby posiadające uprawnienia w odpowiedniej specjalności,

- koordynowania robót własnych i ewentualnych podwykonawców,

- przejęcia i przygotowania (zabezpieczenia) placu budowy,

- zmiany sposobu wykonywania robót w sytuacji, kiedy Wykonawca będzie je wykonywał wadliwie,

- przedłożenia Zmawiającemu dokumentacji powykonawczej, w tym atestów, pozwoleń, wyników pomiarów, wymaganych analiz oraz innych dokumentów niezbędnych do użytkowania przedmiotu umowy,

- umożliwienia i ułatwienia Zamawiającemu nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy,

- transportu, montażu i instalacji dostarczanych urządzeń i materiałów na swój koszt,

- zawiadomienia pisemnego Zamawiającego o ukończeniu prac – celem umożliwienia Zamawiającemu dokonania odbioru,

- przestrzegania całkowitego zakazu korzystania toalet w budynkach na terenie SPSK-2. Węzeł sanitarny należy zorganizować w ramach placu budowy,

- utrzymania terenu budowy w należytym stanie i bieżącego usuwania na swój koszt materiałów rozbiórkowych, szczególnie utrzymania w czystości dróg i chodników poza placem budowy podczas wykonywania prac ziemnych i nie tylko,

- dostarczenia Zamawiającemu w przypadku upływu ważności polisy OC, o której mowa § 12 ust. 1, ważnego ubezpieczenia Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych). Termin dostarczenia aktualnej polisy nie może być późniejszy niż 7 dni przed upływem ważności poprzedniej polisy.

- dostarczenia Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §13 ust. 1 w przypadku upływu jego ważności w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Termin dostarczenia nowego zabezpieczenia nie może być późniejszy niż 7 dni przed upływem ważności poprzedniego zabezpieczenia,

- zapewnienia kierownika budowy w cenie oferty,

- przeprowadzenia wymaganych prób i badań,

- udokumentowania sposobu gospodarowania odpadami (dokumenty muszą być dołączone do dokumentacji powykonawczej).

§ 16

- Z ramienia Zamawiającego funkcję inspektora nadzoru pełnić będzie:

- w branży konstrukcyjno-budowlanej Pan Leszek Ślusarczyk tel. 602 235 652,

- w branży sanitarnej Pani Joanna Birkenfeld-Głuchowska 602 361 791,

- w branży elektrycznej i teletechnicznej Pan Mirosław Pietraszek 666 335 329,

- Osobami kierującymi robotami ze strony Wykonawcy są:

................................................. w  zakresie ...........................................................

................................................. w  zakresie ...........................................................

................................................. w  zakresie ...........................................................

- W razie konieczności dokonania zmiany osoby kierującej robotami na inną osobę posiadającą stosowne uprawnienia Wykonawca winien złożyć do Zamawiającego odpowiedni wniosek celem sporządzenia aneksu.

§ 17

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w następującej wysokości:

- w przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - kara umowna będzie wynosiła 15% wartości umowy brutto,

- w przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,4% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku zgłoszenia do odbioru robót nie zakończonych w wysokości 1% wartości umowy brutto za każde zgłoszenie,

- w przypadku zwłoki w usunięciu wady - kara umowna będzie wynosiła 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki,

- za nie dotrzymanie zakazu korzystania z toalet w budynkach na terenie SPSK-2 w wysokości 2500zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) za każdy protokolarnie stwierdzony przypadek.

- w wysokości 500zł brutto (słownie: pięćset złotych) z tytułu wykonawstwa zastępczego za każdy protokolarnie stwierdzony przypadek,

- W razie stwierdzenia podczas odbioru wad lub usterek, Zamawiający uprawniony będzie według swojego wyboru do:

- odmowy dokonania odbioru do czasu usunięcia wad i usterek,

- dokonania odbioru wraz z wyznaczeniem terminu dla usunięcia stwierdzonych wad 
i usterek, a w razie zwłoki Wykonawcy do naliczenia kar umownych w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy liczonych za każdy dzień zwłoki.

- Strony postanawiają, iż w przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych Zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych należności 
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 Umowy.

§18

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie pisemnymi aneksami pod rygorem nieważności z uwzględnieniem ustępu 2.

- Zamawiający w zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień przedmiotowej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w następujących okolicznościach i warunkach:

- gdy konieczność wprowadzenia modyfikacji wyniknie ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na mocy, których na Zamawiającego 
lub Wykonawcę nałożony zostanie obowiązek zrealizowania przedmiotu zamówienia w sposób różniący się od zaoferowanego w ofercie lub obowiązek zmiany trybu wykonania zadania – z zastrzeżeniem, że treść zmiany przepisów nie była uchwalona przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę;

- gdy podczas realizacji przedmiotu zamówienia ulegnie zmianie technologia wykonywania robót na lepszą funkcjonalnie od technologii przewidzianej w ofercie, pod warunkiem, iż nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, 
a Wykonawca przed zmianą umowy przedłoży do zaakceptowania Zamawiającemu projekt przewidywanych zmian w inwestycji wraz z kosztorysem.

- gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne na etapie zawierania umowy okoliczności uniemożliwiające zrealizowanie przedmiotu zamówienia
w sposób przewidziany w ofercie, a udzielnie w tym zakresie innego zamówienia publicznego w trybie ustawy prawo zamówienia będzie niemożliwe lub niecelowe 
ze względu na interes publiczny,

- w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub konieczności udzielenia zamówień uzupełniających mających wpływ na termin wykonania zamówienia podstawowego objętego umową. Ewentualna zmiana terminu wykonania umowy może 
w tym przypadku nastąpić w wymiarze odpowiadającym okresowi niezbędnemu do zrealizowania robót uzupełniających lub dodatkowych.

- Żadna ze stron nie może przenieść na inny podmiot obowiązków, uprawnień 
i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

- Strony postanawiają, że w razie konieczności dokonania nieistotnych zmian w projekcie na roboty remontowe oraz wykonania na tej podstawie robót zamiennych w niezbędnym zakresie – okoliczność taka nie będzie uznana za zmianę umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonać takie roboty po ich zleceniu przez Zamawiającego wyłącznie w zakresie i w sposób wskazany przez Zamawiającego.

§19

1.  Zamawiający może jednostronnie odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku:

- ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy,

- zwłoki w podjęciu świadczenia przez Wykonawcę dłuższej niż 7 dni,

- wykonywania robót niezgodnie z przepisami i zaleceniami Zamawiającego,

- zaprzestania realizacji niniejszej umowy przez okres przekraczający 7 dni,

- innego rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy.

- Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty powstania przesłanki, o której mowa w ust. 1.

§20

### W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

### W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§21

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy, 
a w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§22

Spory wynikłe na tle wykonania umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§23

Umowa zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.

PODPISY STRON

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załącznikami do niniejszej umowy są:

- Program Funkcjonalno Użytkowy,

- Oferta Wykonawcy.

- Ważna polisa Wykonawcy.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

OFERTA W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

„Zaprojektowanie oraz remont instalacji wentylacji i klimatyzacji 
oraz drogi dojazdowej z miejscami postojowymi na terenie Biblioteki Głównej PUM w Szczecinie” – DZP/38/PN</2015

# OGŁOSZONYM PRZEZ PUM W SZCZECINIE

______________ dnia ___. ___ . ______r .

nazwa (firma) Wykonawcy

...............................................................

...............................................................

adres Wykonawcy

...............................................................

………………………………………....

Nr NIP ..................................................

nr telefonu ..............................................

nr telefaxu  .............................................

adres e-mail .............................................

- W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu na „„Zaprojektowanie oraz remont instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz drogi dojazdowej z miejscami postojowymi na terenie Biblioteki Głównej PUM w Szczecinie” znak: DZP/38/PN</2015, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną kwotę:

netto: ........................................ zł

brutto: ........................................... zł,

Brutto (słownie złotych: ....................................................................................................

................................................................................................................................. ..../100)

w tym podatek VAT według obowiązującej stawki 23%, na kwotę: ..............................zł.

- Na przedmiot zamówienia oferujemy ............... miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady.

- Zamówienie zrealizujemy w terminie ………………….. dni od daty przekazania placu budowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej 
w przedmiotowym postępowaniu, przed podpisaniem umowy przedłożę ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej na cały okres realizacji umowy na kwotę 600 000,00 zł, która stanowić będzie załącznik nr 3 do umowy.

- W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (najpóźniej w dniu podpisania umowy) w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto.

- W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (najpóźniej w dniu podpisania umowy) w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto.

- Wadium w kwocie 35 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy 00/100): zostało wniesione w formie ................................................................... (dowód wniesienia wadium dołączony do oferty poświadczony za zgodność z oryginałem).

Wadium wniesione w gotówce należy zwrócić na konto:

Nazwa i adres odbiorcy: ............................................................................

Bank: .........................................................................................................

Nr konta: ...................................................................................................

- Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.*

Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach *

………………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

Oferta musi zawierać spis treści z podaniem stron, na których znajdują się poszczególne dokumenty 
i załączniki.

Liczba stron: ……….

1........................................................

2........................................................

3........................................................

4........................................................

5........................................................

6........................................................

7........................................................

8........................................................

9........................................................

10......................................................

......................................................

podpis osoby /osób/ upoważnionej

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenie

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

* W razie niemożności spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt. 2, 3 lub 4 samodzielnie, zobowiązuję się do przedstawienia pisemnego zobowiązania podmiotów, o których mowa w art. 26 ust.2 b ustawy prawo zamówień publicznych do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

......................................., dnia ..................................

(miejscowość)

.....................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Nazwa Wykonawcy:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

......................................., dnia ..................................

(miejscowość)

......................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

# LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ / INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

............................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

............................................................................................................................

(adres wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Zaprojektowanie oraz remont instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz drogi dojazdowej z miejscami postojowymi na terenie Biblioteki Głównej PUM w Szczecinie”

- Przedkładam(y) poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych), do której należy wykonawca, którego reprezentuję(jemy):

| Lp. | Nazwa | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

......................................., dnia ..................................

(miejscowość)

.........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

- Informuję(jemy), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) nie należy 
do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

......................................., dnia ..................................

(miejscowość)

.........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT

| Lp. | Opis pracy podobnej (należy wskazać w szczególności czy zadanie obejmowało zakresy wymagane w SIWZ) | Zamawiający | Termin realizacji | Całkowita wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

......................................., dnia ..................................

(miejscowość)

…………………………..........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Imię i nazwisko | Uprawnienia i kwalifikacje | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

......................................., dnia ..................................

(miejscowość)

……………………..........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRĄ WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM

| Lp. | Zakres zamówienia powierzony podwykonawcy |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

......................................., dnia ..................................

(miejscowość)

………….................................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

# Footnotes

Uwaga! Należy wypełnić pkt 1)  albo  pkt 2)