Szczecin dnia  14.02.2018 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000,00 EURO na :

„Dostawa i montaż w budynku nr 6 na terenie SPSK-2 sprężarki powietrza klasy medycznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”.

DZ-267-05/18

Zakres prac: zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia.

Wymagania Zamawiającego:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Opisie przedmiotu zamówienia oraz złożą oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania

## Wymagane doświadczenie zawodowe

- Dysponowanie potencjałem technicznym do wykonania zadania,

- Wykazanie się przez Wykonawcę minimum jedną dostawa zrealizowaną w ostatnich trzech latach odpowiadającą przedmiotowi zamówienia (dostawa lub dostawa i montaż urządzenia ciśnieniowego lub zespołu urządzeń o medycznej klasie powietrza) o wartości nie mniejszej niż
50 000,00 zł brutto.

- Ofertę należy złożyć na formularzach przygotowanych przez Zamawiającego.

- Należy dołączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

- Wycenę należy sporządzić na podstawie Opisu przedmiotu zamówienia i ewentualnej wizji lokalnej (na wniosek potencjalnych wykonawców).

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia dla I etapu to 50 dni liczone od dnia podpisania umowy do daty bezusterkowego odebrania przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia dla II etapu to 14 dni liczone od dnia liczone od dnia bezusterkowego odbioru I etapu przedmiotu umowy do uzyskania pozytywnej decyzji zezwalającej na eksploatację przedmiotowego urządzenia.

- Oferta musi obejmować wszelkie niezbędne prace i urządzenia dla pełnej realizacji przedmiatu zamówienia również nie ujęte w szczegółowym wykazie urządzeń złożonym z ofertą.

- Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie na cały przedmiot zamówienia.

- Kryterium oceny ofert będzie:

  - najniższa cena brutto za przedmiot zamówienia - 80%

  - największa ilość miesięcy rękojmi na przedmiot zamówienia (minimum 24 miesiące, maks. 60 miesięcy)  – 20%

- Wynagrodzenie płatne będzie, w dwóch ratach:

I etap - 80% kwoty umowy w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury z załączonym protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez strony po dostarczeniu na miejsce i dokonaniu przez Przedstawiciela Działu Technicznego PUM bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy/zamówienia.

II etap - 20% kwoty umowy w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury po otrzymaniu przez Zamawiającego pozytywnej decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia ciśnieniowego wraz z protokołem bezusterkowym wydanymi przez Urząd Dozoru Technicznego.

- Wszelkie pytania należy kierować drogą mailową na adres przetargi@pum.edu.pl  Odpowiedzi będą umieszczane na stronach BIP.

- Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym jego etapie bez podania przyczyny i bez konieczności pokrycia poniesionych kosztów przygotowania oferty.

- Ofertę należy złożyć do dnia 23.02.2018 r. do godziny 10.00 na adres e-mail przetargi@interia.pl

- Ofertę w tytule wiadomści nalezy oznaczyć:

nale Oferta na: : „Dostawa i montaż sprężarki w budynku nr 6 na terenie SPSK-2– znak DZ-267-05/18” Nie otwierać przed dniem 23.02.2018 r. godz. 11.00

w imieniu Zamawiajacego:

.........................................................................

W załączeniu:

- druk oferty

- opis przedmiotu zamówienia

- wzór umowy

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

- wykaz wykonanych dostaw

- koncepcja rozmieszczenia urządzeń