# CZĘŚĆ II SIWZ – WZÓR UMOWY

# UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

# NR …/PN/2015

- Strony

Zawarta dnia …………………. r. w Szczecinie, pomiędzy:

Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie z siedzibą przy ulicy Rybackiej 1, reprezentowanym przez:

- ....................................................................................................................................................

zwanym dalej Zamawiającym,

a:

………………………………………………………………………………………………....... adres: ...........................................................................…………………………………………, 
NIP: ……………………,

REGON ………………….,

reprezentowaną przez:

- ...................................

zwanym dalej Wykonawcą,

łącznie zwanymi w treści umowy Stronami,

na podstawie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego (znak: DZP/70/PN</2015) zawarta została umowa 
o treści następującej:

- Przedmiot i termin wykonania

§1

    - W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę, na mocy której Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania dla Zamawiającego  usługi polegającej na wykonaniu pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Wernyhory 15-17 w Szczecinie.

    - Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa, niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy oraz, że ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie i sprawdzenie przedmiotu umowy.

    - W zakresie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” (zakres szczegółowych wymagań technicznych został opisany w Części III oraz Części IV SIWZ);

- sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją zadania w sposób określony w niniejszej umowie;

- przeniesienia autorskich praw majątkowych do powstałego dzieła w ramach wynagrodzenia umownego w zakresie określonym w treści niniejszej umowy.

    - Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej w następujących formach:

1) Wersja papierowa:

  - projekt budowlany – po 6 egz. dla każdej z branż,

  - projekt wykonawczy – po 6 egz. dla każdej z branż,

  - kosztorysy inwestorskie - po 2 egz. dla każdej z branż,

  - przedmiary robót – po 2 egz. dla każdej z branż,

  - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – po 2 egz. dla każdej z branż,

  - oświadczeniami o kompletności dokumentacji,

  - oświadczeniem o przekazaniu Zamawiającemu autorskich praw majątkowych do wszystkich opracowań,

  - Wersja elektroniczna

  - Całość opracowania należy dostarczyć Zamawiającemu również w wersji numerycznej (na płytach CD/DVD):

  - projekt budowlany - 2 szt. CD z zapisanymi danymi dla programu AutoCAD 2010 - Polski zapisane w formacie „ *.dwg” oraz 2 szt. CD z zapisanymi danymi w formacie „ *.pdf”,

  - projekt wykonawczy – 2 szt. CD z zapisanymi danymi w wersji dla edycji przez program AutoCAD - Polski zapisane w formacie „ *.dwg” oraz 2 sztuki CD z zapisanymi danymi w formacie „ *.pdf”,

  - kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót komplet - 2 sztuki CD z zapisanymi danymi do edycji przez program NORMA PRO zapisane w formacie „*.kst” lub  „*.ath”,

- Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za zgodność wersji elektronicznej z wersją papierową,

- Wykonawca będzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty związane 
z opracowaniem projektu, uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień 
i zezwoleń, ekspertyz, organizacją prac niezbędnych dla zrealizowania zadań objętych umową,

- Wykonawca oświadcza, że jest w posiadaniu wszelkich niezbędnych danych 
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§2

- Zakres dokumentacji technicznej obejmuje:

- Sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, ekspertyzami, badaniami i pomiarami koniecznymi do prawidłowej realizacji robót, umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę, opracowanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462). Dokumentacja powinna zostać opracowana w zakresie 
i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizację robót budowlanych. Projekt ten musi uwzględniać wymagania określone 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 202 z dnia 16 września 2004 r, poz. 2027);

- Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (dla każdej z branż osobno), przez którą należy rozumieć opracowania zawierające 
w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót; specyfikacja musi uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – dotyczy wszystkich branż;

- Sporządzenie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem – dotyczy wszystkich branż. Przedmiary robót należy wykonać osobno dla każdej z branż oraz osobno dla każdego rodzaju prac,

- Sporządzenie kosztorysów opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z 2004 r.) – dotyczy wszystkich branż. Kosztorysy robót należy wykonać osobno dla każdej 
z branż oraz osobno dla każdego rodzaju prac

- Do obowiązków Wykonawcy należy nadto:

  - szczegółowe sprawdzenie warunków w miejscu wykonania przyszłych robót na podstawie projektu;

  - konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie projektowania, dotyczące istotnych elementów i elementów mających wpływ na koszty przedsięwzięcia;

  - opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej, o której mowa w ust. 1;

  - przekazywanie Zamawiającemu odpisów wszelkich pism i dokumentów uzyskanych i składanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a także pisemne udzielenie odpowiedzi (zajmowanie stanowiska) na wystąpienia Zamawiającego – w każdym z przypadków w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze;

  - przekazanie Zamawiającemu protokolarnie, majątkowych praw autorskich do projektu oraz wszelkich opracowań i dokumentacji wraz z wykazem opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w tym zamówień publicznych, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami umowy oraz że wydany został w stanie kompletnym dla celu, któremu ma służyć;

  - udzielenie Zamawiającemu odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej w przypadku zapytań w postępowaniu, wniesienia protestów lub odwołań przez uczestników postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane; stosowne wyjaśnienia należy przekazać niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania zapytania drogą faksową, elektroniczną lub w formie pisemnej od Zamawiającego;

  - wykonanie wszelkich innych prac i czynności koniecznych do wykonania umowy;

  - zapewnienie nadzoru autorskiego na zasadach określonych w niniejszej umowie podczas budowy obiektu;

  - udział w spotkaniach Komisji Oceny Projektu Inwestycyjnego i wykonywanie zatwierdzonych przez Zamawiającego zaleceń co do treści dokumentacji z nich pochodzących.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy z najwyższą starannością, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz obowiązującymi w Polsce przepisami prawa a w szczególności z prawem zamówień publicznych, zwłaszcza w odniesieniu do sposobu opisywania przedmiotu zmówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do optymalizacji przyjmowanych rozwiązań, technologii 
i materiałów pod względem ekonomicznym, technologicznym i energooszczędnym.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji, w szczególności nie może wskazywać na znaki towarowe, chyba 
że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” wraz z podaniem parametrów na podstawie których równoważność będzie oceniana.

- W przypadku niekompletności lub ujawnienia błędów w dokumentacji objętej niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej uzupełnienia lub poprawienia.

- Strony umowy zgodnie ustalają, że Zamawiający ma prawo w każdym momencie zażądać wglądu w dokumentację, zażądać jej przedstawienia lub wprowadzenia zmian.

- Stwierdzone wady projektu Wykonawca będzie usuwał niezwłocznie.

§3

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji, o której mowa w §1 ust. 1 pkt 1 oraz ustęp 4  w terminie do …… dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

- Przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu przez Wykonawcę będzie potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej na Zamawiającego przechodzą wszelkie majątkowe prawa autorskie do przekazywanego projektu i dokumentacji, w tym do wykorzystywania ich na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

- Wykonawca zobowiązany jest wliczyć w określone w umowie wynagrodzenie ryczałtowe należności z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego majątkowych praw autorskich w pełnym zakresie wynikającym z treści niniejszej umowy.

- W zakresie stworzonych w wyniku realizacji umowy elementów podlegających regulacjom dotyczącym praw autorskich Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy, w tym – w szczególności – na następujących polach eksploatacji:

- rozpowszechniania, publikowania i używania projektu w celu wykonania na jego podstawie robót budowlanych, a w tym, w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych  i podczas wykonywania umów o roboty budowlane,

- trwałe lub czasowe zwielokrotnianie projektu w całości lub części jakimikolwiek środkami w jakiejkolwiek formie,

- tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała,

- użyczenie lub najem, projektu lub jego kopii,

- zamawiający nabywa prawo do udzielania zezwoleń na korzystanie z projektu

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie w stosunku do utworów, w szczególności elementów koncepcji projektowych oraz dokumentacji związanej z tworzeniem dzieła – na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy, a w tym – w szczególności:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy dokumentacji technicznej i użytkowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono –wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy;

- w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej –publiczne przedstawianie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnienie dokumentacji technicznej i użytkowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

- Wykonawca zapewnia, że korzystanie przez Zamawiającego z dokumentacji projektowej  oraz dokumentacji w zakresie opisanym w umowie nie będzie naruszać jakichkolwiek osobistych lub majątkowych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw patentowych lub tajemnicy przedsiębiorstwa.

- W zakresie dokumentacji projektowej, co do której nastąpi przekazanie majątkowych praw autorskich Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelką dokumentację projektową i techniczna, wszelkie informacje i środki potrzebne do korzystania i rozporządzania nabytymi przez Zamawiającego Produktami, w szczególności wszelkie dane pozwalające na samodzielne korzystanie i dokonywanie dalszych zmian przez Personel Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich do projektu  oraz Elementów Autorskich, nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego, jego następców prawnych lub sublicencjobiorców.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczeń wszystkich osób i podmiotów realizujących usługę stwierdzających, że nie będą oni wykonywali w stosunku do Zamawiającego osobistych praw majątkowych.

- Wynagrodzenie

§4

- Za kompletne wykonanie przedmiotu umowy, z wyłączeniem realizacji nadzorów autorskich Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………… zł brutto (słownie złotych: ………………………………………… 00/100).

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest stałe, obowiązuje przez cały okres trwania umowy i obejmuje wszystkie koszty i czynności związane z wykonaniem przedmiotu umowy tj. min uzyskanie uzgodnień, decyzji z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 1 płatne będzie w czterech ratach:

- 30% po dostarczeniu do PUM potwierdzenia wydanego przez właściwy Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej o złożenia Projektu Budowlanego do pozwolenia na budowę,

- 20% kwoty po dostarczeniu do PUM uzyskanego pozwolenia na budowę,

- 35% kwoty po dokonaniu protokolarnego odbioru bez uwag, przez Dział Techniczny PUM kompletnego opracowania projektowego w zakresie zgodnym z SIWZ.

- 15% po  wykonaniu obiektu realizowanego na podstawie projektu i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, jednak nie później niż  po upływie 18 miesięcy od ziszczenia się podstawy do zapłaty 3 raty wynagrodzenia.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie – w zależności od tego której z rat wynagrodzenia będzie ona dotyczyła: dostarczenie potwierdzenia złożenia dokumentacji do właściwego urzędu,  dostarczenie decyzji o pozwoleniu na budowę, pozytywny protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej lub decyzja o uzyskaniu przez obiekt pozwolenia na użytkowanie.

- W zakresie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać na każdorazowe zlecenie Zamawiającego do 14 nadzorów autorskich po stawce określonej w ofercie Wykonawcy.

- Płatności będą dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku nie dokonania zapłaty w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

- Nadzór autorski i odpowiedzialność za błędy

§ 5

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność materialną i prawną za roboty dodatkowe i uzupełniające wynikłe w czasie realizacji zadania, a będące skutkiem błędów lub braków w wykonanej przez niego dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Za błąd lub brak projektowy rozumie się m.in.:

- niewłaściwe określenie zakresu prac (ilościowe bądź rzeczowe), koniecznych do realizacji przedmiotu umowy przez wykonawcę robót budowlanych,

- nieujęcie zakresów prac w dokumentacji stwierdzone w trakcie wykonywania robót objętych projektem,

- nie spełnienie norm bądź nie osiągnięcie parametrów założonych w projekcie,

- brak koordynacji pomiędzy poszczególnymi projektami branżowymi.

- wykonanie projektu niezgodnie z przepisami prawa i normami,

- nie wykonanie wszystkich koniecznych opracowań (ekspertyz, badań itp.)

- brak lub niedostatecznie dokładna informacja dotycząca technologii wykonania robót

- dobranie nieodpowiednich materiałów lub niewłaściwych rozwiązań technicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia projektu budowlanego Zamawiającemu celem jego zatwierdzenia przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.

- Zamawiający zobowiązuje się do zatwierdzenia proponowanego projektu budowlanego lub wniesienia uwag  na etapie opracowania dokumentacji w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania dokumentacji.

- Zamawiający zobowiązuje się do zatwierdzenia proponowanego projektu wykonawczego wraz z dokumentacją techniczną (kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych) lub wniesienia uwag  w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia ewentualnych uwag i przedłożenia poprawionej dokumentacji w terminie 5 dni od wniesienia uwag.

- Zamawiający ma prawo do przedłużenia terminu na sprawdzenie otrzymanych elementów przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 4 i 5 o kolejne 5 dni roboczych 
w przypadku konieczności podjęcia konsultacji z zewnętrznymi ekspertami.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie do sprawdzenia przez Zamawiającego wykonanych elementów przedmiotu umowy będą protokoły przekazania dokumentacji podpisane przez strony.

- Na wykonane Projekt budowlany i projekt Wykonawczy wraz z dokumentacją, w których nie stwierdzono braków lub błędów Zamawiający wystawi protokół zdawczo-odbiorczy zatwierdzający wykonane elementy przedmiotu umowy, podpisany przez strony.

- Jeżeli w trakcie sprawdzania przedmiotu umowy tj. projektu budowlanego lub dokumentacji wykonawczej wraz kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych zgodnie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego braki lub błędy to o fakcie tym Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie.

- W przypadku usunięcia braków lub błędów przez Wykonawcę za dzień wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień zakończenia usuwania przez Wykonawcę wykazanych przez Zamawiającego braków lub błędów.

- Projektant w terminie do 15 dni od daty zawarcia niniejszej umowy zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu realizacji niniejszej umowy wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, to jest: wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Wernyhory 15-17 w Szczecinie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i odpowiedzialnością za działania podwykonawców.

- Okres ubezpieczenia polisy z tytułu realizacji umowy nie może być krótszy niż termin do którego Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia nadzorów autorskich. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużania obowiązywania polisy do upływu tego terminu. Pierwsza przedłożona polisa musi obejmować cały okres wykonania niniejszej umowy.

- Suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 1.000.000,00 zł (Słownie:  jeden milion) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczonymi powinni być Zamawiający, Wykonawca i podwykonawcy. Uposażonym w 100% winien pozostawać Zamawiający.

- Ubezpieczenie powinno przewidywać brak udziału własnego i franszyz ograniczających odpowiedzialność ubezpieczyciela

- Umowa ubezpieczenia nie może ograniczać lub wyłączać odpowiedzialności ubezpieczyciela albo ograniczać możliwości zaspokojenia roszczeń przez Zamawiającego w przypadkach poniesienia przez Zamawiającego straty spowodowanej:

- błędem w  dokumentacji projektowej,

- brakami w dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy,

- zawinionymi działaniami lub zaniechaniami Wykonawcy podczas sprawowania nadzorów autorskich.

- Zamawiający jest uprawniony do zweryfikowania treści umowy ubezpieczenia w zakresie jej zgodności z SIWZ.

§6

- Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót związanych z realizacją inwestycji.

- Wykonawca zobowiązany będzie do kontroli, czy poszczególni wykonawcy dokonują wszystkich robót zgodnie z projektem, oraz uzgadniania z kierownikiem robót poszczególnych etapów prac.

- W zakresie czynności objętych nadzorem autorskim, oprócz obowiązków wynikających 
z ustawy Prawo Budowlane, mieści się również wykonywanie opracowań zastępczych, uzupełnień, aktualizacji, rysunków itp. niezbędnych do prawidłowego przebiegu realizacji inwestycji.

- Nadzór autorski obejmować będzie wszystkie branże objęte dokumentacją projektową.

- W zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, Zamawiający przewiduje do 14 wizyt tzn. pobyty na budowie lub w siedzibie Zamawiającego wykonywanych na każdorazowe zlecenie Zamawiającego.

- Przewidywana ilość wizyt została podana orientacyjnie i może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb. Wizyty w ramach nadzoru autorskiego następować będą wyłącznie na pisemne wezwanie Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia problemów z realizacją robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej z uwagi na jej braki, nieścisłości, błędy itp. Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia (to jest w ramach ceny ryczałtowej określonej w niniejszej umowie)  do wizyty na budowie na każde wezwanie Zamawiającego.

- Z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego, strony ustalają szacunkową wartość umowy na kwotę …………………………… zł                      .
(słownie złotych: ……………………………………………………. 00/100) brutto, w tym podatek VAT na kwotę ……………… zł.

- Kwota wskazana w ust. 8 wynika z przemnożenia cen jednostkowych brutto zaoferowanych przez Wykonawcę i przewidywanej ilości wizyt.

- Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie w przypadku nie wykorzystania kwoty wartości szacunkowej nadzorów.

- Z tytułu wykonania jednego nadzoru autorskiego Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości ……………………… zł (słownie złotych: …………………………………………… 00/100) brutto, w tym podatek VAT na kwotę ……………… zł.

- Podstawą do wystawienia faktury za nadzór autorski będą wizyty na budowie potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy lub wykonane na pisemne polecenie Zamawiającego inne czynności związane z budową w tym aktualizacje kosztorysów inwestorskich oraz nieistotne zmiany w dokumentacji projektowej.

- Płatność z tytułu wykonania jednego nadzoru autorskiego będzie dokonywana przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Kary umowne i zabezpieczenie

§7

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

        - za opóźnienie w razie niedotrzymania terminu określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości 1,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy liczone za każdy dzień opóźnienia,

        - za opóźnienie  w uzupełnieniu lub usunięciu wad bądź błędów projektowych stwierdzonych przy realizacji prac budowlanych objętych projektem - w wysokości 0,8% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia licząc po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad ,

        - opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące realizacji robót objętych projektem w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia,

        - opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi na pytania na etapie postępowania przetargowego dotyczące robót objętych projektem w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdą godzinę opóźnienia,

        - opóźnienie w przedłożeniu obowiązującej, zgodnej z SIWZ polisy OC wraz z OWU na wykonanie przedmiotowego kontraktu w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia

        - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

- W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

- Wykonawca wyraża zgodą na potrącenie kar umownych z faktury Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 8.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

§8

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto tj. …………………. zł (słownie: ………………………………...) najpóźniej w dniu jej podpisania w formie …………………..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..

- Strony postanawiają, że 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy, zaś 30 % kwoty zabezpieczenia przeznaczone zostaje na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 w przypadku upływu jego ważności w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Przedmiotowe zabezpieczenie winno wpłynąć do Zamawiającego nie później niż na 5 dni przed upływem ważności poprzedniego zabezpieczenia.

- Zwolnienie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w następujący sposób:

- 70% wartości wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 30 dni od daty odbioru dokumentacji potwierdzonego protokołem zadawczo-odbiorczym bez uwag,

- 30% - wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w terminie 15 dni od dnia bezusterkowego odbioru prac prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowej potwierdzonego protokołem odbioru robót (jednak nie później niż 36 miesięcy od dnia przekazania dokumentacji – w przypadku nie wykonania prac w tym czasie).

- Zmiany umowy i postanowienia końcowe

§9

- Zamawiający, zgodnie z postanowieniami art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych może w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, a czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może jednostronnie odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

- wszczęcia procedury dotyczącej ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy,

- zwłoki w podjęciu prac przez Wykonawcę dłuższej niż 15 dni,

- wykonywania prac niezgodnie z przepisami,

- zaprzestania realizacji niniejszej umowy przez okres przekraczający 10 dni,

- nie przedłożenia ważnej polisy OC lub zaistnieniu dłuższego niż 10 dni opóźnienia w przedłożeniu polisy dotyczącej odpowiedzialności wykonawcy za błędy projektowe.

- Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ustępie 3 w terminie 30 dni od daty powstania przesłanek.

§10

- Wykonawca oświadcza, że posiada ważną polisę z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: Jeden milion zł 00/100).

- W przypadku upływu ważności polisy OC w trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia ważnego ubezpieczenia Zamawiającemu na 7 dni przed upływem ważności poprzedniego.

§11

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiany w dokumentacji projektowej o charakterze nie istotnym dokonywane za zgodą uprawnionych przedstawicieli stron nie będą wymagały sporządzania odrębnego aneksu do niniejszej umowy.

- Zamawiający zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień przedmiotowej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w następujących okolicznościach i warunkach:

- gdy konieczność wprowadzenia modyfikacji wyniknie ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na mocy których na Zamawiającego lub Projektanta nałożony zostanie obowiązek zrealizowania przedmiotu zamówienia w sposób różniący się od zaoferowanego w ofercie z zastrzeżeniem, że treść zmiany przepisów nie była uchwalona przed wszczęciem postępowania 
o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę.

- gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne na etapie zawierania umowy okoliczności uniemożliwiające zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób przewidziany w ofercie, a udzielenie w tym zakresie innego zamówienia publicznego w trybie ustawy prawo zamówienia będzie niemożliwe lub niecelowe ze względu na interes publiczny.

- w razie koniczności zmiany przewidywanej liczby nadzorów autorskich, pod warunkiem zachowania stawki określonej w ofercie Wykonawcy,

- gdy zmiana powszechnie obowiązujących przepisów lub wewnętrznych unormowań Zamawiającego spowoduje konieczność modyfikacji zakresu opracowania,

- w zakresie terminu realizacji usługi, w przypadku konieczności udzielania zamówienia uzupełniającego, mającego wpływ na realizację umowy podstawowej

- Żadna ze stron nie może przenieść praw i obowiązków (w tym wierzytelności) z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej, pisemnej zgody drugiej strony.

- Załączniki do umowy są jej integralną częścią.

§ 12

- Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcą w trakcie realizacji przedmiotu umowy jest ………………………………

- Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktowania się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu umowy jest ………………………………

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie właściwe przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego.

§ 14

Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygać w sposób polubowny. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia właściwym do rozstrzygania sporów będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

- Umowa zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.

- Załącznikami do niniejszej umowy są:

- SIWZ,

- Oferta Wykonawcy.

- Ważna polisa OC Wykonawcy,

PODPISY STRON

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA